比选编号： SCCH-2021-JTS-05

四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队

第四大队“四统一”建设项目

公开比选文件

比选人：四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队（盖单位章）

比选代理机构：四川川衡工程造价咨询有限公司（盖单位章）

二O二一年九月

目 录

第一章 比选公告	3

第二章  比选申请人须知	5

第三章  评审办法（综合评分法）	19

第四章 合同条款及格式	23

第五章  比选申请人文件格式	32

第六章  比选申请人的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第七章  比选申请人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

# 第一章 比选公告

四川川衡工程造价咨询有限公司受四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队委托，拟对四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队第四大队“四统一”建设项目 进行国内公开比选，兹邀请符合本次比选要求的比选申请人参加比选申请。

一、比选编号： SCCH-2021-JTS-05

二、项目概况：该项目主要工作内容包括：停车场地面硬化、膜结构停车棚、门头招牌及电动感应门、1F服务大厅改造、外墙面乳胶漆、文化墙、厨房设备、询问室设备等。

三、建设地址：四川省德阳市中江县南华镇中江西收费站旁（SA3成都经济圈环线高速出口）。

四、计划工期：25日历天，以比选人书面通知日期为准。

五、比选申请人参加本次比选活动，应当在提交比选申请文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具备国家建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;省外施工企业同时应具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》

8、本项目不允许联合体参加。

9、按照规定购买了比选文件。

（详见比选文件第四章）。

六、报名、比选文件获取：

比选文件自2021年9月23日至2021年9月26日09:30- 17:00（北京时间）在成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室四川川衡工程造价咨询有限公司获取。

比选文件售价：人民币400元/份（现金支付，比选文件售后不退，比选申请资格不能转让）。

获取比选文件时，比选申请人为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明及复印件（加盖公章）；比选申请人为自然人的，只需提供本人身份证明及复印件。

七、比选申请截止时间和开标时间：2021年9月30日10：00（北京时间）。

比选申请文件递交时间： 2021年9月30日9：40-10：00（北京时间）。

逾期送达的比选申请文件恕不接收。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

八、开标地点：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室四川川衡工程造价咨询有限公司开标室。

九、发布公告的媒介

本次比选公告在 “四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）”（http://jtt.sc.gov.cn/jtt/c102124/gaoguang_list.shtml）官网上发布，比选公告将明确对比选申请人的资格要求、发售比选文件的日期和地点、比选应答、唱价等事宜。

十、联系方式

比选人地址：成都市成华区万年场街道万年路6号

联系人：司老师       联系电话：028-61301965

比选代理机构地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室

报名联系人：丁先生       联系电话：082-85590929

十一、免责声明

我公司发布本次项目比选信息的官方媒介包括：“四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）”官网除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何比选信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为主体的比选信息均为非法转载，均为无效。

比选人：四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队

比选代理机构：四川川衡工程造价咨询有限公司

2021年9月22日

# 第二章  比选申请人须知

## 一、比选申请人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：本工程控制价为347849.68元，其中安全文明施工费为7703.68元。 超过最高限价的报价为无效比选申请人。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评审委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效比选申请人处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加比选活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的比选活动的，联合体比选申请人协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体比选申请人协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加比选活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 二、失信企业报价加成（实质性要求） 1、对按照《四川省比选当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信比选申请人，在参加比选活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该比选申请人报价评审，且比选申请人失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过比选预算的，其比选申请人文件按照无效处理。 2、比选申请人参加比选活动时，应当就自己的诚信情况在比选申请人文件中进行承诺。 |
| 4 | 履约保证金 | 中选人在合同签订时向比选人缴纳合同价款3%的履约保证金。本项目竣工验收合格后，履约保证金转为质量保证金，待保修期满无质量问题后，比选人无息退还。 履约保证金递交单位：四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队 开户行：工行成都沙河区万年场支行 户名：四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队 账号：4402006909000083329 |
| 5 | 比选项目具体事项/比选文件内容咨询 | 联系人：丁先生 联系电话：028-85590929。 |
| 6 | 开标、评审工作咨询 | 联系人：丁先生 联系电话：028-85590929。 |
| 7 | 中选通知书领取 | 中选公告在四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）网上公告后，请中选人凭有效身份证明证件到比选代理机构领取中选通知书。 联系人：丁先生 联系电话：028-85590929。 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室四川川衡工程造价咨询有限公司。 |
| 8 | 比选申请人询问 | 根据委托代理协议约定，比选申请人询问由比选代理机构负责答复。 项目问题询问： 联系人：丁先生 联系电话：028-85590929。 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室四川川衡工程造价咨询有限公司。 |
| 9 | 比选申请人质疑 | 根据委托代理协议约定，比选申请人质疑由比选代理机构负责答复。 联系人：丁先生 联系电话：028-85590929。 地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心W5区908室四川川衡工程造价咨询有限公司。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，比选申请人质疑不得超出比选文件、比选过程、比选结果的范围, 比选申请人针对同一比选程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次比选项目。

### 2. 有关定义

2.1 “比选人”系指依法进行比选的国家机关、事业单位、团体组织。本次比选的比选人是 四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队 。

2.2 “比选代理机构” 系指根据比选人的委托依法办理比选事宜的比选机构。本次比选的比选代理机构是四川川衡工程造价咨询有限公司。

2.3 “比选单位”系指“比选人”和“比选代理机构”的统称。

2.4 “比选申请人”系指购买了比选文件拟参加比选申请人和向比选人提供相应服务的比选申请人。

### 3. 合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）本比选文件规定的比选申请人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### 4. 比选申请人费用（实质性要求）

比选申请人参加比选申请人的有关费用由比选申请人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系比选申请人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人不得参加同一合同项下的比选活动。比选项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人可以参加资格预审，但只能由比选申请人确定其中一家符合条件的比选申请人参加后续的比选活动，否则，其比选申请人文件作为无效处理。

5.2 前期参与比选申请人处理。为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。比选申请人为比选人、比选代理机构在确定比选需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的比选申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、合同等实质性内容条款的，视同为比选项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的比选申请人不得在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其比选申请人文件作为无效处理。

## 三、比选文件

### 6．比选文件的构成

比选文件是比选申请人准备比选申请人文件和参加比选申请人的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。比选文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选比选申请人程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本比选文件包括以下内容：

（一）比选申请人邀请；

（二）比选申请人须知；

（三）比选申请人文件格式；

（四）比选申请人和比选申请人产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）比选申请人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）比选项目技术、商务及其他要求；

（七）评审办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 比选文件的澄清和修改

7.1 比选单位可以依法对比选文件进行澄清或者修改。

7.2 比选单位对已发出的比选文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了比选文件的比选申请人，同时在四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响比选申请人文件、资格预审申请文件编制的，比选人或者比选代理机构发布公告并书面通知比选申请人的时间，应当在比选申请人截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交比选申请人文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 比选申请人应于比选申请人文件递交截止时间之前在《四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）网》查询本项目的更正公告，以保证其对比选文件做出正确的响应。比选申请人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由比选申请人自行负责。

更正通知通过比选申请人报名时备注的电子邮箱发送至所有购买比选文件的比选申请人，比选申请人在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如比选申请人未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容

7.4 比选申请人认为需要对比选文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向比选单位提出申请，但比选单位可以决定是否采纳比选申请人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据比选项目和具体情况，比选单位认为有必要，可以在比选文件提供期限截止后，组织已获取比选文件的潜在比选申请人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取比选文件的潜在比选申请人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 比选申请人考察现场所发生的一切费用由比选申请人自己承担。

## 四、比选申请人文件

### 9．比选申请人文件的语言（实质性要求）

9.1 比选申请人提交的比选申请人文件以及比选申请人与比选单位就有关比选申请人的所有来往书面文件均须使用中文。比选申请人文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由比选申请人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除比选文件中另有规定外，本次比选项目所有合同项下的比选申请人均采用国家法定的计量单位。

### 11. 比选申请人货币（实质性要求）

本次比选项目的比选申请人均以人民币报价。

### 12. 联合体比选申请人（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与比选人签订合同，就合同约定的事项对比选人承担连带责任。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

13.2 比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 比选申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在比选申请人报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．比选申请人文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请人文件。比选申请人编写的比选申请人文件应至少包括下列文件：

比选申请人文件

按照比选文件要求提供以下相关材料：

（一）报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次比选报价要求：

（1）比选申请人的报价是比选申请人响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）比选申请人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效比选申请人处理（实质性要求）。

（3）在本次比选申请人之前一周年内，比选申请人本次比选申请人中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）技术、商务部分。

### 15．比选申请人文件格式

15.1 比选申请人应执行比选文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请人文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的比选申请人文件由比选申请人自行编写。

### 16．比选申请人保证金(本项目不涉及)

16.1比选申请人必须以人民币按比选文件要求足额缴纳比选申请人保证金。

16.2比选申请人保证金交款方式：详见比选申请人须知附表。

16.3未中选人的比选申请人保证金，将在中选通知书发出后5个工作日内全额退还。中选人的比选申请人保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因比选申请人自身原因造成的保证金延迟退还或者比选申请人和比选代理机构书面协商可以延迟退还的，比选代理机构不承担相应责任；②比选申请人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，比选代理机构可以不予退还比选申请人保证金：

（1）在比选文件规定的比选申请人截止时间后撤回比选申请人的；

（2）在比选人确定中选人以前放弃中选候选资格的；

（3）中选后放弃中选、不领取或者不接收中选通知书的；

（4）由于中选人的原因未能按照比选文件的规定与比选人签订合同的；

（5）由于中选人的原因未能按照比选文件的规定交纳履约保证金的；

（6）比选申请人提供虚假资料的；

（7）比选申请人有效期内，比选申请人在比选活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）比选申请人有效期内，比选申请人撤销比选申请人文件的。

### 17．比选申请人有效期（实质性要求）

17.1 本项目比选申请人有效期为比选申请人截止时间届满后90天（比选申请人有效期从提交比选申请人文件的截止之日起算）。比选申请人比选申请人文件中必须载明比选申请人有效期，比选申请人文件中载明的比选申请人有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其比选申请人文件将作为无效比选申请人处理。

17.2 因不可抗力事件，比选人可于比选申请人有效期届满之前与比选申请人协商延长比选申请人有效期。比选申请人拒绝延长比选申请人有效期的，不得再参与该项目后续比选活动，但由此给比选申请人造成的损失，比选人可以自主决定是否可以给予适当补偿。比选申请人同意延长比选申请人有效期的，不能修改比选申请人文件。

17.3 因比选人比选需求作出必要调整，比选人可于比选申请人有效期届满之前与比选申请人协商延长比选申请人有效期。比选申请人拒绝延长比选申请人有效期的，不得再参与该项目后续比选活动，但由此给比选申请人造成的损失，比选人应当予以赔偿或者合理补偿。比选申请人同意延长比选申请人有效期的，不能修改比选申请人文件。

### 18．比选申请人文件的印制和签署

18.1比选申请人文件为“比选申请人文件”，且胶装装订。

18.2比选申请人文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、比选申请人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面比选申请人文件为准。

18.3 比选申请人文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由比选申请人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。比选申请人文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用U盘制作。

18.4 比选申请人文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由比选申请人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.5 比选申请人文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.6比选申请人文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。比选申请人文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次比选要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.比选申请人文件的密封和标注

19.1 比选申请人应在比选申请人文件正本和所有副本的封面上注明比选申请人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 比选申请人文件包括正本、副本，比选申请人文件应当密封。

19.3 比选申请人文件的密封袋上应当注明比选申请人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．比选申请人文件的递交

20.1 比选申请人应在比选文件规定的比选申请人截止时间前，将比选申请人文件按比选文件的规定密封后送达开标地点。比选申请人截止时间以后送达的比选申请人文件将不予接收，比选单位将告知比选申请人不予接收的原因。

注：比选申请人在递交比选申请人文件时，请用正楷填写本比选文件附件二“递交比选申请人文件签收表”然后将签收表和比选申请人文件一并递交给本比选代理机构项目工作人员。

20.2递交比选申请人文件时，报名比选申请人名称和比选文件的文号、分包号应当与比选申请人比选申请人名称和比选文件的文号、分包号一致。但是，比选申请人文件实质内容报名比选申请人名称和比选文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定比选申请人文件是否有效的依据。

20.3本次比选不接收邮寄的比选申请人文件。

### 21．比选申请人文件的修改和撤回

21.1 比选申请人在递交了比选申请人文件后，可以修改或撤回其比选申请人文件，但必须在规定的比选申请人截止时间前，以书面形式通知比选代理机构。

21.2 比选申请人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按比选申请人须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在比选申请人截止时间之后，比选申请人不得对其递交的比选申请人文件做任何修改，撤回比选申请人的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中选

### 22．开标

22.1 开标在比选文件规定的时间和地点公开进行，比选人、比选申请人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由比选代理机构主持，邀请比选申请人参加。评审委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由比选申请人或者其推选的代表检查其自己递交的比选申请人文件的密封情况，经确认无误后，由比选工作人员将比选申请人的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照比选文件规定的内容进行宣读。

比选申请人或者其推选的代表确认比选申请人文件情况，仅限于确认其自己递交的比选申请人文件的密封情况，不代表对其他比选申请人的比选申请人文件的密封情况确认。比选申请人或者其推选的代表对其他比选申请人的比选申请人文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 比选申请人文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本比选申请人文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有比选申请人唱标完毕，如比选申请人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 比选申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照比选文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“比选申请人签到表”宣布参加比选申请人的比选申请人名单。

（2）根据比选申请人或者其推选的代表对比选申请人文件密封的检查结果，当众宣布比选申请人文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对比选申请人的比选申请人文件当众进行拆封，由唱标人员宣读比选申请人名称、比选申请人价格（价格折扣）、或比选文件允许提供的备选比选申请人方案和比选申请人文件的其他主要内容。未宣读的比选申请人价格（价格折扣）或比选文件允许提供的备选比选申请人方案等实质内容，评审时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请比选申请人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后比选申请人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，比选申请人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评审工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有比选申请人代表应立即退场（比选文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有比选申请人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审委员会要求比选申请人对比选申请人文件的必要澄清、说明和纠正。评审结果比选申请人在四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）网上查询。

### 24．开评审过程存档

开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评审情况公告

所有比选申请人比选申请人文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在四川省交通运输综合行政执法总队（厅高管局）网上比选结果公告栏中予以公告。

## 26.比选人确定中选人过程中，发现中选候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中选人：

## （1）发现中选候选人存在禁止参加本项目比选活动的违法行为的；

## （2）中选候选人因不可抗力，不能继续参加比选活动；

## （3）中选候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）中选候选人提供虚假材料；

## （5）中选候选人恶意串通。

### 27.中选通知书

27.1 中选通知书为签订合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

27．3中选人的比选申请人文件本应作为无效比选申请人处理或者有法律法规规章制度规定的中选无效情形的，比选单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中选通知书无效，并收回发出的中选通知书（中选人也应当缴回），依法重新确定中选人或者重新开展比选活动。

27.4中选公告发出后，中选人自行领取中选通知书的，可凭有效身份证明证件到比选代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1 中选人应在中选通知书发出之日起10日内与比选人签订比选合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订比选合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

28.2 比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请人文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

28.4 中选人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送比选代理机构。中选人应及时到比选代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 29. 合同分包（实质性要求）(本项目不涉及分包)

29.1 经比选人同意，中选人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得比选人同意，并且分包比选申请人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中选的一致。

分包履行合同的部分应当为比选项目的非主体、非关键性工作，不属于中选人的主要合同义务。比选申请人根据比选文件的规定和比选项目的实际情况，拟在中选后将中选项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在比选申请人文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29.2 比选合同实行分包履行的，中选人就比选项目和分包项目向比选人负责，分包比选申请人就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

## 30.合同转包（实质性要求）

本比选项目严禁中选人将任何合同义务转包。本项目所称转包，是指中选人将合同义务转让给第三人，并退出现有合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为合同的另一方当事人的行为。

中选人转包的，视同拒绝履行合同义务，将依法追究法律责任。

## 31. 补充合同

比选合同履行过程中，比选人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中选人协商签订补充合同，但所有补充合同的比选金额不得超过原合同比选金额的百分之十，该补充合同应当在原合同履行过程中，不得在原合同履行结束后，且比选货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原合同一致。

### 32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中选人应在合同签订之前交纳比选文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中选人在规定的合同签订时间内，没有按照比选文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中选。

### 33. 履行合同

33.1 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 34.资金支付

比选人将按照合同规定，及时向中选人支付比选资金。本项目比选资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

## 七、比选申请人纪律要求

### 35. 比选申请人纪律要求

比选申请人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他比选申请人的竞争行为，不得损害比选人或者其他比选申请人的合法权益。

在评审过程中发现比选申请人有上述情形的，评审委员会应当认定其比选申请人无效，并书面报告本级财政部门。

35.1 比选申请人参加本项目比选申请人不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中选；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人；

（3）与比选单位、其他比选申请人恶意串通；

（4）向比选单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与比选单位进行协商谈判；

（6）中选或者成交后无正当理由拒不与比选人签订合同；

（7）未按照比选文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

比选申请人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中选资格或者认定中选无效。

35.2 比选申请人有下列情形之一的，视为比选申请人串通比选申请人，其比选申请人无效：

（1）不同比选申请人的比选申请人文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请人事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请人文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请人文件异常一致或者比选申请人报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请人文件相互混装；

（6）不同比选申请人的比选申请人保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标比选申请人管理办法》等法律制度，结合比选项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.3 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行职责。

1.4 评审过程独立、保密。比选申请人非法干预评审过程的行为将导致其比选申请人文件作为无效处理。

1.5 评审委员会评价比选申请人文件的响应性，对于比选申请人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据比选申请人文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、 评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

## 3、 评审程序

3.1熟悉和理解比选文件。

3.2符合性检查。

3.2.1评审委员会依据本比选文件的实质性要求，对符合资格的比选申请人文件进行审查，以确定其是否满足本比选文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本比选文件的明确规定。比选申请人文件是否满足比选文件的实质性要求，必须以本比选文件的明确规定作为依据，否则，不能对比选申请人文件作为无效处理，评审委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对未作无效比选申请人处理的比选申请人文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中选候选供应商的、报价最低的、比选申请人文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中选候选人。中选候选人应当排序。本项目采用综合评分法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选申请人报价由低到高顺序排列；得分且比选申请人报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且比选申请人报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且比选申请人报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评审委员会可推荐的中选候选人数量不能满足比选文件规定的数量的，只有在获得比选人书面同意后，可以根据实际情况推荐中选候选人。未获得比选人的书面同意,评审委员会不得在比选文件规定之外推荐中选候选供应商，否则，比选人可以不予认可。

3.6出具评审报告。评审委员会推荐中选候选供应商后，应当向比选单位出具评审报告。

评审委员会成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.7 低于成本价比选申请人处理。评审委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效比选申请人处理。

## 4. 评审细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

技术评分标准（40分）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工方案 | 21分 | 包含1、针对本项目进度要求制定符合本项目工期要求的工作进度计划；2、组织管理方案（项目管理、人员管理、设施设备管理制度）；3、质量保障措施；4、档案资料管理；5、应急措施；6、服务内容；7、安全环保措施；经综合评审，内容详实、完全满足以上内容或优于以上内容的得21分，存在一项内容不足、不全面扣3分，扣完为止。 | 提供项目施工方案文本为评审依据 |
| 2 | 履约能力 | 12分 | 施工负责人（即项目经理）具备有效的安全生产考核合格证B证的加3分；技术负责人具有建筑类中级及以上技术职称的加3分。 每提供一个近3年（2018年至今）完成类似项目业绩得1分，总分不超过6分。 | 需提供相关证明材料 |
| 3 | 售后服务 | 6分 | 根据比选申请人售后服务响应方案综合评分：根据比选人需求，能在24小时内（含24小时）到达现场处理坏损，保证正常展出的，得3分；能在48小时内（含48小时）到达现场处理坏损的，得1分； 超出48小时到达现场处理坏损的，不得分。 质保期承诺2年内免费维护的，得3分；1年内免费维护的，得2分；不承诺得0分。 | / |
| 4 | 比选申请文件的规范性 | 1分 | 比选申请文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分：有一项细微差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准。 |

注：比选申请人应在比选申请人文件中提供上表有关企业和相关人员证件的复印件，业绩证明材料复印件；未提供有效证明材料的内容，评审委员会在评审时有权不予认可。

商务标评审原则

满分60分

| 序号 | 评审项目 | 满分 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 60 | 最优报价法： 价格得分计算方式如下： 以所有有效比选申请人报价的平均价作为评审基准价（评审基准价的计算精确至小数点后的2位），通过计算各比选申请人的报价和评审基准价的偏离量来评分： ① 若报价等于评审基准价，得满分60分； ② 若报价每高于评审基准价的1%扣0.5分； ③ 若报价每低于评审基准价的1%扣0.2分； |

## 5、 废 标

5.1本次项目比选活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合条件的比选申请人或者对比选文件作实质响应的比选申请人不足三家的；

（2）出现影响项目比选公正的违法、违规行为的；

（3）比选申请人的报价均超过了项目预算，比选人不能支付的；

（4）因重大变故，项目取消的。

废标后，比选代理机构应在官网上公告，并公告废标的情形。比选申请人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问比选单位。

5.2对于评审过程中废标的比选项目，评审委员会应当对比选文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评审委员会推荐的中选候选人名单，按顺序确定中选人。

## 7. 评审专家在比选中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中比选组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现比选文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向比选组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理比选申请人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

# 第四章 合同条款及格式

四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队

XX大队XXXX工程合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，按照甲方要求，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方        工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地址：

1.3 工程内容：甲方比选公告及乙方比选申请书中提及的所有清单项目（含现场约定的零星更改）。

1.4 工程总价（即暂定合同总价）：人民币（小写）    元；（大写）：   元整                 （含国家规定需缴纳的相关税费，以及工程所需要的全部人工费、材料费等，非经甲方书面确认，该费用不做任何变动）。

- 工期要求

计划开工日期：      （具体以甲方书面通知为准）

计划竣工日期：

总工期（绝对工期）：   个日历天，（该期限是指乙方完成本合同约定的所有事宜，并经甲方验收合格的时间，无论开工日期如何调整，本合同总工期不予延长）

第三条 履约保证金

履约保证金约定为本合同工程总价的3%，即人民币（小写）   元；（大写）：   元整。乙方在本合同签订后  日内一次性向甲方支付。本项目竣工验收合格后，履约保证金转为质量保证金，本项目竣工验收合格后两年内经甲方确认无任何未解决的质量问题，甲方将扣除相应费用后的剩余款项无息退还乙方。

第四条 甲方责任

4.1 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。

4.2 如因施工需要必须拆改原建筑物墙体或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

4.3 督促乙方做好施工现场安全、消防、垃圾处理等工作。

4.4  按照合同约定支付乙方工程款项。

第五条 乙方责任

5.1 负责组织施工图（若甲方要求提供）交底，拟定施工方案和进度计划。按照参加比选时确定的现场负责人            （联系电话：          微信：        邮箱：      ）作为本工程驻地代表，负责按本合同要求组织施工，并与甲方进行沟通，确保按时保质保量完成本工程。

5.2 严格按照施工图纸（若有）和项目要求，做好各项质量检查记录，保质按期完成工程施工，组织竣工验收和办理工程结算。

5.3 严格执行安全施工规范，施工过程中出现人员伤亡事故或任何安全事故或由于乙方原因造成甲方、乙方及其他任何第三方的人身、财产损失的，由乙方自行承担，与甲方无关。若甲方因此受牵连或给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

5.4 严格执行施工现场有关防火要求，由于施工原因造成火灾事故，由乙方承担责任。给甲方造成损失的，乙方负赔偿责任。

5.5 严格执行国家有关施工现场管理规定，负责现场的安全管理，包括对临时进入现场的外来人员的管理。做到文明施工，做到施工现场整齐有序，不污染环境，不扰民。否则，由此产生的一切后果由乙方承担，与甲方无关，若甲方因此受牵连或给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

5.6 严格执行国家、施工场所辖区市及物业管理部门的强制停止施工和临时静音施工规定。否则，由此产生的一切后果由乙方承担，与甲方无关。若甲方因此受牵连或给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

5.7 负责做好成品保护工作，甲方委托他人进行其他施工项目时，应首先告知其对乙方已经完成的工程项目加强保护，不得损坏；如造成损坏，乙方有权要求其他施工人员承担责任；确需赔偿的，甲方应予以协助。

5.8 乙方必须对施工过程进行全程监督、协调，及时纠正施工中不符合设计方案或双方约定的项目和做法。

5.9 保证施工现场的整洁，及时将垃圾集中在甲方指定地点，工程竣工后负责清理施工现场，搞好施工场所卫生。

5.10 乙方在施工过程中应注意爱护甲方的财产及物品，不得破坏院内的其他非施工场所及设备、设施。否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

第六条 工程变更增加

6.1 工程项目原则上不允许变更或增加，确需变更或增加的，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

6.2 施工过程中甲方如需变更施工项目，必须在乙方未施工或未组织订货前进行变更。。

6.3 双方已经签订书面工程变更单的新增项目，待竣工验收合格，参照本合同的支付方式及比例进行工程款支付。

第七条 材料供应

7.1 按合同约定，双方共同验收。施工材料及工程量清单需严格按项目比选公告内容执行，并经甲方所属    大队专人验收签字确认。

7.2 禁止在施工中使用假冒、伪劣材料，一经发现，甲方有权要求更换，乙方应无条件予以更换。若乙方拒绝更换或未在甲方要求的时间内更换的，每发生一次向甲方支付人民币5000元的违约金。本合同履行期间，若乙方累计或连续出现3次以上前述情形或经三次更换仍不符合本合同约定及甲方要求的，甲方有权解除本合同。若甲方解除本合同的，对于甲方未接受部分工程的价款乙方应全额退还，同时乙方应向甲方支付本合同工程总价20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额补足。若因此造成工程质量问题的，乙方应无条件整改并承担全部费用，给甲方造成损失的还应当承担赔偿责任。若乙方拒绝整改或是在甲方指定时间内没有完成整改的，甲方有权委托其他第三方进行整改或自行整改，因此产生的费用由乙方双倍承担，且在甲方通知后3日内支付，否则每逾期一天按照应付费用总金额的1%向甲方支付违约金。

第八条 工期延误

8.1 甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应与乙方协商，并支付乙方因赶工所需的施工费用。

8.2 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延，工期顺延后，乙方不得再向甲方主张任何其他权利：

（1）工程变更或设计变更，工期顺延；                                                          （2）施工现场停电、停水超过4小时；暴雨、火灾、地震、突发公共卫生事件等不可抗力。

8.3 甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，经甲方确认后，工期顺延，工期顺延后，乙方不得再向甲方主张任何其他权利。

8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，同时乙方按本合同12.1条承担责任。因乙方原因造成工程质量存在问题的，乙方应无条件整改，整改费用由乙方承担，给甲方造成损失的还应当承担赔偿责任，且工期不顺延。

8.5 遇国家法定节假日及当地或物管部门禁止施工则经甲方确认后工期顺延。造成工期延误的原因双方可以通过“双方签定的文字协议”确定。

第九条 工程质量及验收

9.1 工程以甲乙双方签字认可的施工图纸、项目比选公告及乙方比选申请书等内容为依据，以国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑安装工程质量评定标准》等相关规定为质量评定合格标准。

9.2 关于工程验收的有关约定

全部工程竣工验收前的验收均属阶段性验收，甲方所属    大队应在接到乙方书面阶段性验收通知两日内进行验收，并签署初验结论（工程验收单）。

全部项目竣工后，乙方书面向甲方提供竣工验收通知单，甲方接到乙方正式验收通知后原则上应在三天内进行验收。验收后三日内甲方如无异议，应签署工程验收单，并办理竣工结算手续。

9.3 甲方对乙方已完成施工成果的验收，对工程款的审核拨付，并不视为甲方对乙方施工成果质量的完全认定和对乙方责任的免除。

第十条 工程款支付

10.1 预付款的支付：

10.1.1预付款支付比例或金额：工程预付款为工程总价的20%，即     元（大写人民币：           ）。

10.1.2预付款支付期限：签订合同后10日内。

10.1.3预付款可抵作合同价款。

10.2全部工程竣工验收合格后，由专业审计机构进行竣工结算（决算）审计，审计报告出来后，甲方原则上十天内按审计价格支付至工程总造价工程款的100%（含增减工程款）。

10.3 为确保双方的权益，甲方在乙方提供符合甲方要求的相关正式发票后将工程款转入乙方指定的收款对公账户（账号：      ），并提供相关的凭证。（正式发票金额为经审核的全部工程价款金额）。

10.4乙方每次申请付款的前提条件为提供经甲方认可的发票，具体规定如下：

乙方必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的发票。若因乙方迟延提供发票或提供的发票不合格的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。因乙方开具的发票不符合税收法规或税务机关相关规定而给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿。

乙方开具的发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则，甲方有权拒绝支付合同款项，且不承担违约责任，该种情况下乙方仍应履行合同义务。

乙方开具的发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

甲方开票信息：

单位名称：

纳税人识别号：

税务登记地址：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

乙方指定的收款账户信息：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

税  号：

第十一条 保修事宜

11.1 本项目经验收合格后，乙方须对全部工程承担保修责任，质保期为两年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算，保修费用由乙方承担。

11.2 保修期内，若本工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后二日内派员进行检查维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派员修复或二次修复后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，因此产生的全部费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担，且每发生一次乙方应向甲方支付本合同工程总价5%的违约金。

11.3 在保修期内，乙方应对施工工程进行回访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

第十二条 违约责任：

12.1施工质量不合格的，甲方有权要求乙方停工整改，因此产生的费用和给甲方造成的损失由乙方全部承担。若乙方拒绝整改或是在甲方指定时间内没有完成整改的，甲方有权委托其他第三方进行整改或自行整改，因此产生的费用由乙方双倍承担，且在甲方通知后3日内支付，否则每逾期一天按照应付费用总金额的1%向甲方支付违约金。

乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，任一事项逾期的，若逾期在七日以内的，每逾期一日，均应向甲方支付本合同工程总价1‰的违约金；任何一次逾期达七日或累计出现三次以上（含三次）迟延履行的，甲方有权解除合同。若甲方解除合同的，履约保证金（质量保证金）不退还，对于甲方未接受部分工程的价款乙方应全额退还，且乙方应向甲方支付本合同工程总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额补足。若甲方不解除合同的，乙方应当从逾期之日至完工之日或履行完约定义务之日按照工程总价的1‰/日向甲方支付违约金。

12.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，经甲方书面同意工期相应顺延。若乙方未经甲方许可停工达两日以上（含两日）的，甲方有权解除合同，履约保证金（质量保证金）不予退还，对于甲方未接受部分工程的价款乙方应全额退还，同时，乙方应当向甲方支付工程总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额补足。

本合同签订后，无论何总原因导致本合同解除或终止的，乙方应无条件在两日内退场，否则每逾期退场一日，乙方应向甲方支付工程总价1‰的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当全额补足。

12.3 未经甲方同意，乙方檀自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责承担。同时，甲方有权要求乙方恢复原状。若甲方要求乙方恢复原状的，乙方应在甲方指定的时间予以恢复，逾期未恢复或不能恢复的，则甲方有权解除本合同，若甲方解除本合同的，履约保证金（质量保证金）不退还，对于甲方未接受部分工程的价款乙方应全额退还，同时乙方应当向甲方支付工程总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应全额补足。

12.4 除本合同另有约定外，因单方原因，造成合同无法继续履行时， 应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.5 乙方不得将本合同项下的权利、义务转让或部分转让给第三方，否则，甲方有权解除合同，乙方除全额退还甲方已支付的全部费用外，还应按工程总价的20％向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失与违约金的差额部分。同时，履约保证金（质量保证金）不予退还。

12.6未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本合同内容以及因履行本合同所获取的甲方文件、资料、信息、图文等泄露给第三方，否则应向甲方支付本工程总价20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失与违约金的差额部分。如乙方因此而获利的，其所获利润应当归甲方所有。

12.7本合同签订后，甲方由于国家相关政策法规变化、政府行为或甲方上级部门指示等不能履行或不能完全履行本合同或甲方不需要乙方提供本合同约定服务时，经通知乙方后本合同予以终止，双方互不承担违约责任，甲方也无须向乙方进行任何补偿或赔偿，甲方按照甲方认可的乙方实际工作量向乙方据实结算合同费用。

12.8本合同签订后，未经甲方许可乙方不得擅自中止本项目服务或解除、终止本合同的，否则乙方应向甲方支付本工程总价20％的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应全额补足，履约保证金（质量保证金）不予退还。

12.9本合同项下所称甲方损失，包括但不限于甲方因追究乙方违约责任而产生的诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、差旅费、他人的索赔费用、另行委托第三方处理产生的费用等。

12.10乙方根据本合同约定应支付的违约金、损失赔偿等款项，甲方有权从履约保证金（质量保证金）及应付给乙方的费用中直接扣除，不足部分应由乙方另行支付。

12.11本合同签订后，因履行合同过程中产生任何争议、纠纷、诉讼、仲裁的，甲方因追索乙方责任所产生的律师费、公证费由乙方全部承担。

第十三条 其他

13.1 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，经双方签字盖章之日起生效，保修期满结算保修款后自行失效。

13.2 在履行本合同过程中若发生争议，双方协调解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.3 本协议未尽事项双方协商签订补充协议，若补充协议约定内容与本协议内容不一致的，以补充协议约定内容为准。

13.4 以下内容共同组成合同内容，且具有同等效力。

13.4.1 《四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队   大队XXXX比选公告》；

13.4.2 乙方提供的比选申请书；

13.4.3 乙方的公司资信材料等；

13.4.4 工程验收单。

13.5甲乙双方的通讯联络以本合同所载明的电话、传真、地址等为准。根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，包括信函、传真等。书面通知均须标明合同对方为收件人。并应按对方在本合同所列的地址发出，如各方中任何一方的地址有变更时，须在变更前三日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。任何一方以邮寄方式通知对方的，合同中列明的各方通讯地址为送达地址，通知方以该通讯地址寄出三日（本省）或七日后（外省）视为送达。如一方拒收或者因地址不明确或者合同上载明的联系电话有误或其他原因导致邮件被退回的，亦视为已送达。                    双方约定，各方联系方式如下：

甲方通信地址：

电话：             传真：

联系人：          联系电话：             微信：             邮箱：

乙方通信地址：

电话：            传真：

联系人：          联系电话：             微信：            邮箱：

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）                 法定代表人（委托代理人）

单位地址：                               单位地址：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号（对公账号）：

电话：                                   电话：

签订时间：                               签订时间：

# 第五章  比选申请人文件格式

## 一、本章所制比选申请人文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，比选申请人文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以比选申请人文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制比选申请人文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身比选申请人情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制比选申请人文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本比选项目无关，在不改变比选申请人文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

封面：

（正本/副本）

四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队

第四大队“四统一”建设项目

比选申请人文件

比选申请人名称：

比选项目编号：

包        号：

比选申请人时间：2021年  月  日

格式1-1

一、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（比选代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（比选申请人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX名称项目（招标编号：XXXX）比选申请人活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请人、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-2

## 二、承诺函

## XXXX（比选代理机构名称）：

## 我单位作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加此次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据比选项目提出的特殊条件。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 比选申请人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式1-3

## 三、投 标 函

## XXXX（比选代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选申请人。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（比选申请人单位的名称）全权处理本项目比选申请人的有关事宜。

## 一、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务。

## 二、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 四、我方为本项目提交的比选申请人文件正本壹份，副本XXXX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份。

## 五、我方同意本次招标的比选申请人有效期为比选申请人截止时间届满后XXXX天，并同意比选文件中其他关于比选申请人有效期的实质性要求。

## 六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选申请人有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 比选申请人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式1-4

## 四、承诺函（实质性要求）

## XXXX（比选代理机构名称）：

## 我方作为本次项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目比选文件第二章的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选申请人以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的比选活动的行为。

## 三、为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该比选项目的其他比选活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

## 四、参加本次比选活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选申请人文件中全面如实反映。

## 六、比选申请人文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中选后将要提供的中选产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能中选的，我方愿意承担相应不利后果。

## 八、国家或行业主管部门对比选产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 九、参加本次比选活动，我方完全同意比选文件第二章关于“比选申请人费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

## 十、在本次比选申请人之前一周年内，比选申请人本次比选申请人中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

## 十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。比选人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，比选人享有永久使用权（含比选人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在比选申请人报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 比选申请人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-5

五、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（ 元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 比选申请人总价 | 人民币大写：（人民币小写： 元） |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人工、保险、材料、培训、税费等实施本次比选项目的所有费用。

## 2.“开标一览表”为多页的，每页均需加盖比选申请人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

## 比选申请人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选申请人日期：XXXX。

格式1-6

## 六、分项报价明细表

## 工程量清单

格式1-7

## 七、比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 比选申请人日期: XXXX。

格式1-8

## 八、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：以上业绩需提供比选文件要求的有关书面证明材料。

## 比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

比选申请人日期: XXXX。

附业绩相关资料：

格式1-9

## 九、比选申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 比选申请人日期: XXXX。

## 附人员相关资料：

格式1-10

## 十、供应商诚信情况承诺函

致四川川衡工程造价咨询有限公司：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及比选编号）的比选活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限比选申请人截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

## 比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 比选申请人日期: XXXX。

格式1-11

## 十一、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为XXXX（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_XXXX（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加_XXXX单位的XXXX项目比选活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXXX_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

格式1-12

## 十二、其他资料

## 项目施工方案、售后服务、公司营业执照、开户许可证等资料、第七章  比选申请人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

# 第六章  比选申请人的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、比选申请人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据比选项目提出的特殊条件。

7.1具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具备国家建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;省外施工企业同时应具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

8、本项目不允许联合体参加。

9、按照规定购买了招标文件。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

# 第七章  比选申请人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的比选申请人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。（可提供承诺函）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2017年至今缴税记录及社保记录、可提供承诺函）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）

6、参加比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函）

8、具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，具备国家建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;省外施工企业同时应具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无