附件4

四川省公路工程施工劳务合作合同

（示范格式文本）

　　　　　　　　　　　　劳务合同编号：

项目名称： 合同段：

甲方 （承包人或分包人）：

现场履约代表： 身份证号：

乙方（劳务单位）：

现场履约代表： 身份证号：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公路法》《公路工程施工分包管理办法》《四川省公路工程施工分包管理实施细则》及其它有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同或甲方已经签订施工分包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

1　劳务合作单位情况

1.1 劳务合作单位名称： ；统一社会信用代码： ；

资质证书号： ；资质专业类别及等级： ；

资质证书复审时间及有效期： ；

安全生产许可证号: ；复审时间及有效期： ；

法定代表人姓名： ，职务： 。

1.2 劳务作业人员数量共计 人。其中，技工\_\_\_\_人，普工\_\_\_\_\_人（附表1）。

1.3乙方自带主要机械设备和辅助材料：见附表2。

2　工程名称、地点和劳务内容

2.1 工程名称

2.2 工程地点和范围

2.3 劳务内容和方式

3　劳务费的结算支付

3.1 本合同劳务费用采用计件形式，计件单价和暂估数量见《劳务计价清单表》（附表3）。无法计件的零星工程采用计日工形式。

3.2 上述单价包括乙方完成对应工程内容和其附属、辅助工作及缺陷修复工作所发生的所有人工费、乙方自带机械设备使用费、生活用电、用水、用房、管理费、利润及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务，但不含甲方提供的材料费用和机械设备费用。

3.3 劳务费结算时计件和计日工数量以甲乙双方签证为准。

3.4 乙方办理劳务费结算支付时应提供符合要求的发票。

3.5 有关款项的约定：

3.5.1 因甲方原因造成工期延误或误工，甲方应补偿乙方误工费，补偿金额视具体情况由双方协商解决。

3.5.2 若甲方对本项目实行考核奖惩管理，考核奖惩管理办法经双方协商同意后，视为本合同的组成部分。

3.5.3 甲方每月在得到业主支付的相应工程计量款后按合同约定进行劳务费的结算和支付。甲方无故未按时支付劳务款的，按同期中国人民银行贷款利率偿付给乙方逾期付款违约金。

3.5.5 其他

4　工期

4.1 本劳务协议工期\_\_\_\_\_\_日历天，自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日开始至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由\_\_\_\_\_\_方承担。

4.2 在乙方工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在期满前\_\_\_\_\_天书面通知乙方。如需延长乙方工作期限，甲方也应在期满前\_\_\_\_\_\_天书面通知乙方。

4.3 因乙方自身原因未能按合同进度计划及时完成任务，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为 万元。乙方支付逾期交工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

5　材料物资和机械设备

5.1 本工程由甲方提供的材料名称及允许损耗系数如下： 。乙方应授权专人领用甲供材料，若累计领用量超出理论用量（含允许损耗用量）时，超出部分按上述材料的市场价在乙方当月劳务费中扣回。

5.2 甲方提供的机械设备如下： 。甲方提供的机械设备乙方应妥善使用和保管，用好后及时归还，损坏或丢失由乙方按重置价赔偿。

5.3 甲方提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后，发生的场内倒运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由乙方负责并承担费用。

5.4 乙方应自带除甲供机械设备外的其他全部小型工具和专用工具，提供必要的辅助材料。

6　劳务作业人员管理

6.1 乙方人员年龄不得超过 岁，身体健康状态要求 。

6.2 乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方备案，劳动合同需严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定。

6.3乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务作业人员进行岗前的业务培训和安全生产教育，考核合格后方可上岗。

6.4 乙方应对劳务人员实行标准化班组管理，甲方对各劳务班组首次作业实行首件认可制考核，连续3次考核不合格的予以清退。施工工程中出现施工质量问题的班组，须重新考核上岗。

6.5 乙方法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务作业人员的管理。

6.6 乙方应及时足额发放工资，并接受甲方的监督。乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，若乙方无理克扣或拖欠工资，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金为 。

6.7 人身意外伤害保险由 方购买，其费用由购买方承担。

6.8 其他

7　劳务作业管理

7.1 乙方承担的工程内容，不得再行转让或肢解后转让，否则视为乙方违约，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。

7.2 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定要求的，乙方应无偿返工，并每次处以 元的违约金，同时乙方应赔偿甲方相应的损失。问题严重时，甲方有权终止合同。

7.3乙方应按甲方规定格式和要求及时报送完整的基础资料给甲方，配合甲方办理中期计量支付及交工验收。

7.4 甲方应在乙方开工前 天内向乙方提供施工图等技术资料，同时进行技术、安全施工交底。

8　安全管理

8.1 乙方应严格按施工方案和操作规程施工，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

8.2 甲方的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因甲方原因导致的安全事故，其责任与损失由甲方承担。

8.3 乙方应配备专职安全员，协助并服从甲方进行安全管理。

8.4因乙方原因，导致发生安全事故和治安事件等，整改不力的，甲方有权终止本合同，并追偿损失。

8.5 ………（现场安全设施的投入等）

9　附则

9.1 本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按 （ ）项解决：（a）向 仲裁委员会申请仲裁，（b）向 人民法院起诉。

9.2本协议一式 份，甲乙双方各执正本一份，副本 份，报监理人和发包人各一份。

9.3双方商定的补充条款：

（1）

（2）

……

9.4本合同未尽事宜，双方协商解决。

合同附件：1.乙方投入关键人员表

2.乙方自带主要机械设备和辅助材料表

3.劳务计价清单表

 .……

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

签订时间： 签订时间：

附表1

乙方投入关键人员表

项目名称： 合同段：

劳务合作单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 劳动合同号 | 到场时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：派驻现场管理人员及班组长必填。

附表2

乙方自带主要机械设备表

项目名称： 合同段：

劳务合作单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单套设备价格（原值） | 备注（折旧程度） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表3

劳务计价清单表（计时制）

项目名称： 合同段：

劳务合作单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位或工种 | 计价方式 | 单价 | 预计数量 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

劳务计价清单表（计件制）

项目名称： 合同段：

劳务合作单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 劳务作业具体内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

劳务自带机械设备清单表

项目名称： 合同段：

劳务合作单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台班单价 | 预计台班数量 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |