# 附件2

# 二级网格管理动态台账

| 序号 | 项目名称 |  | 所属一级网格 | 网格编号 | 位置描述 | 风险等级 | 当前 状态 | 启用时间 | 关闭时间 | 现场网格员 | 助理网格员 | 变更记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX高速公路项目 |  | TJ1标段 | 2025-TJ1-01 | K5+200~K5+500路基施工段 | 红 | 启用中 | 2025/3/15 | - | 王XX | 李XX | 2025-05-10范围微调 |  |
| 2 | XX高速公路项目 |  | TJ1标段 | 2025-TJ1-02 | 跨G60高速桥梁3#墩施工区 | 黄 | 待启用 | - | - | 待指定 | 待指定 | 2025-04-20划定 |  |
| 3 | XX高速公路项目 |  | TJ1标段 | 2025-TJ1-03 | 隧道出口边坡防护作业面 | 蓝 | 已关闭 | 2024/2/10 | 2024/5/25 | 陈XX | 周XX | - |  |
| 说明： 1.编号规则：年份-标段号-二位序列号（例：2025-TJ1-01）。 2.状态管理：（1）启用中：需每日填写《现场网格员日常工作记录表（工地安全日志）》；（2）待启用：在施工总平面图标注，提前7天启动人员配置。 3.风险等级：依据施工单位安全风险评估报告中涉及该网格的最高风险确定，红橙黄蓝四色风险标定各二级网格风险等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |