附件7

网格人员工作流程图

（一）现场网格员工作流程图

发现一般隐患

制定并发放本网格内每日工作清单

监督检查安全生产条件及班前教育情况（签字确认）

1.检查“三违”现象；2.安全防护措施落实情况；3.巡查网格内工点（记录时间）；4.检查特种设备及施工用电情况；5.检查文明施工及安全标准化执行情况；6.督促现场技术人员核查施工方案及现场实施是否匹配现场作业施工方案；7.及时传递预警信息 并落实应急响应。

立即整改并记录隐患和时间

下达停止作业指令

安全有序作业

检查班后现场清理收整情况；检查施工用电是否断闸；废弃物是否清理；深基坑、临边警示是否到位等，将检查情况进行记录并签字确认。将工作清单报主管网格员（含影像资料）。

夜间施工需上报主管网格员，检查审批程序是否齐全，并按主管网格员的工作要求，进行巡视巡查。

发现重大隐患

班前

班中

班后

整改到位

整改到位

（二）助理网格员工作流程图

班后

班中

班前

检查当日作业情况是否与施工计划匹配

向现场网格员确认夜间施工手续是否齐全，配合检查安全措施是否到位。

1.协助现场网格员做好隐患整治工作；2.配合落实预警信息传递；3.检查技术方案是否有效落实；4.检查“三违”现象。

根据施工工序进行技术交底及管控要点宣讲

向现场网格员提交每日施工计划并配合完成工作清单

（三）网格协管员工作流程图

班后

班中

班前

结束作业

整改到位

整改到位

发现重大隐患

发现一般隐患

开始作业

符合

不符合

立即消除隐患

若存在夜间施工必须由现场网格员签认后方可实施。

检查班后现场清理收整情况；检查施工用电是否断闸；废弃物是否清理；深基坑、临边警示是否到位等，将检查情况进行记录并签字确认。将工作清单报主管网格员（含影像资料）。

安全有序作业

立即停止作业并报告现场网格员

立即整改

1.检查“三违”现象；2.安全防护措施落实情况；3.检查特种设备及施工用电情况；4.检查文明施工及安全标准化执行情况；5.检查施工方案及现场实施情况是否匹配；6. 检查工人是否规范使用安全防护用品。

进行班前五分钟教育（录像）

对照班前安全条件核查表进行检查

接收现场网格员下发的每日工作清单