《公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额》

（征求意见稿）

2025年10月

前 言

一、《公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额》（以下简称本定额）是对《公路工程预算定额》（JTG/T3832—2018）的补充，与《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820—2018）配套使用。本定额在严格遵循公路工程标准规范，系统总结四川省公路工程现场施工经验，广泛征求意见的基础上，制定完成本定额。

二、本定额是我省新建、改扩建的公路工程建设项目施工图设计预算的依据。

三、编制预算时人工工日单价和费率应执行“关于执行交通运输部2018年《公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法》中人工工日单价标准及各项费用取费标准有关事项的通知（川交函﹝2024﹞497号文）”。材料单价应执行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018)；机械台班单价应执行《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018)。

四、本定额包括第一章正洞多臂凿岩台车机械开挖；第二章钢支撑、钢筋网；第三章喷射混凝土；第四章现浇混凝土衬砌；第五章锚杆、小导管；第六章防水板、土工布及附录一基本定额、附录二新增机械台班费用定额、附录三新增材料单价表。

各有关单位在使用过程中注意总结经验，将发现的问题和意见及时函告本定额主编单位四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站（地址：四川省成都市武侯祠大街180号；联系人：罗辉；邮编：610041；电话：02885525785），以便修订时参考。

主编单位：四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站

蜀道投资集团有限责任公司

参编单位：交通运输部路网监测与应急处置中心

四川公路桥梁建设集团有限公司

四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司

四川川交路桥有限责任公司隧道分公司

目    次

总  说  明 	 1

第一章  正洞多臂凿岩台车机械开挖 	 3

3-5-1  正洞多臂凿岩台车机械开挖 	 4

第二章  钢支撑、钢筋网 	 7

3-5-2  钢支撑、钢筋网 	 8

第三章  喷射混凝土 	 9

3-5-3  喷射混凝土 	 10

第四章  现浇混凝土衬砌 	 11

3-5-4  现浇混凝土衬砌 	 12

第五章  锚杆、小导管※ 	 13

3-5-5  锚杆、小导管※ 	 14

第六章  防水板、土工布 	 15

3-5-6  防水板与土工布 	 16

附录一  公路山岭隧道大型机械化配套施工基本定额 	 17

附录二  公路山岭隧道大型机械化配套施工新增机械台班费用定额 	 18

附录三  公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额新增材料单价表 	 21

# 总  说  明

一、《公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额》（以下简称本定额）是编制公路山岭隧道大型机械化配套施工工程 预算的依据，适用于新建、改扩建工程隧道，不适用于瓦斯隧道。

二、本定额是在遵循《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）的基础上，基于钻爆法进行公路山岭隧道开挖编制。

三、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额。编制预算时，其人工 费、材料费、机械使用费应按现行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》的规定计算。

四、本定额包括公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额、附录一公路山岭隧道大型机械化配套施工基本定额、附录 二公路山岭隧道大型机械化配套施工机械台班费用定额、附录三公路山岭隧道大型机械化配套施工材料单价表。

五、本定额是按照合理的施工组织（含交通组织）和一般正常的公路山岭隧道工程施工条件编制的。定额中所采用的施 工方法和工程质量标准及安全生产措施，是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准、安全操作规程及 环保相关要求等取定的，除定额中规定允许换算者外，均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与本定额的规定 不同而调整定额。

六、本定额按每工日7h计算。

七、本定额中的工程内容，均包括定额项目的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外，均包括准备与 结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容。

八、本定额中的材料消耗量系按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的。定额内材料、成品、半成品均已包括场内 运输及操作损耗，编制预算时不得另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格内考虑。

九、本定额中周转性的材料、模板等的数量，已考虑了材料的正常周转次数并计入定额内。

十、本定额中列有的混凝土强度等级和用量，其材料用量已按本定额附录一中配合比表规定的数量列入定额，不得重 算。如设计采用的混凝土、砂浆强度等级或水泥强度等级与定额所列强度等级不同时，可按现行《公路工程预算定额》附录 二中配合比进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时，除配合比表说明中允许换算者外，均不得调 整。水泥砂浆、混凝土配合比表的水泥用量，已综合考虑了采用不同品种水泥的因素，实际施工中采用何种水泥，均不得调 整定额用量。

十一、本定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用，当设计需要添加外掺剂时，可按设计要求另行计算外掺剂的费用并 适当调整定额中的水泥用量。

十二、本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般正常的公路山岭隧道机械化施工工程施工组织确定的，如施工中 实际采用机械的种类、规格与本定额规定的不同时，除定额说明中允许换算者外，一律不得换算。

十三、本定额中施工机械台班消耗，已考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量等因素。编制预算的台班单价，应

按现行《公路工程机械台班费用定额》及本定额附录二分析计算。

十四、本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。对于次要、零星材料和小型施工机具均未一一列 出，分别列入“其他材料费 ”及“小型机具使用费 ”内，以元表示，编制预算即按此计算。

十五、本定额表中注明“某某数以内 ”或“某某数以下 ”者，均包括某某数本身；而注明“某某数以外 ”或“某某数以 上 ”者，则不包括某某数本身。定额内数量带“（） ”者，则表示基价中未包括其价值。

十六、本定额中凡定额名称中带有“ ※ ”号者，均为参考定额，使用定额时，可根据情况进行调整。

十七、使用本定额时，附录二中所列人工工日预算价格应乘以系数2.0。

十八、本定额的基价为人工费、材料费、机械使用费的合计价值。基价中的人工费、材料费是按现行《公路工程预算定 额》及本定额附录三计算，机械使用费是按现行《公路工程机械台班费用定额》及本定额附录二计算。项目所在地海拔超过 3000m以上，人工、材料、机械基价乘以系数1.3。

十九、本定额中的“工料机代号 ”系编制公路山岭隧道大型机械化配套施工预算采用计算机计算时作为对人工、材料、 机械名称识别的符号，不得随意变动。编制公路山岭隧道大型机械化配套施工补充预算定额时，遇有新增材料或机械，编码 采用7位，第1、2位取相近品种的材料或机械代号，第3、4位采用偶数编制，后3位采用顺序编制。

二十、本定额章节编号，按照现行《公路工程预算定额》章节号依次顺延编号。

二十一、本说明及其他备注中未涵盖的内容，参照现行《公路工程预算定额》和现行《公路工程机械台班费用定额》及 有关定额中的说明执行。

# 第一章   正洞多臂凿岩台车机械开挖

说  明

1.本章定额中已综合考虑超挖及预留变形因素。

2.正洞多臂凿岩台车机械开挖定额，Ⅲ级、Ⅳ级围岩按照使用三臂凿岩台车钻孔、数码电子雷管配合乳化炸药爆破开挖的 施工工艺编制； Ⅴ级围岩按照使用二臂凿岩台车钻孔、数码电子雷管配合乳化炸药爆破开挖的施工工艺编制。当Ⅲ级、Ⅳ级围 岩实际采用二臂凿岩台车开挖时，可采用二臂凿岩台车抽换三臂凿岩台车，其他机械一律不得抽换。

3.正洞多臂凿岩台车机械开挖定额不含自卸汽车运输定额，出渣运输应按有关定额另行计算。

4.正洞多臂凿岩台车机械开挖定额按隧道围岩等级 (Ⅲ级、 Ⅳ级、 Ⅴ级）、不同隧道长度分别编制。当隧道长度超过 5000m时，以隧道长度5000m以内定额为基础，与隧道长度5000m以上每增加1000m定额叠加使用。

5.工程量计算规则：

正洞多臂凿岩台车机械开挖工程量按设计断面数量（成洞断面加衬砌断面）计算，包含洞身及所有附属洞室的数量，定额 中已考虑超挖因素，不得将超挖数量计入工程量。

## 3-5-1  正洞多臂凿岩台车机械开挖

工程内容：凿岩台车进场、移动、调整、固定、参数导入、量测、画线、钻孔、装药、爆破、排险、找顶、修整，一般排水。

单位：100m³ 自然密实土、石

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 隧道长度1000m以内 |  |  | 隧道长度2000m以内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 围岩等级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 5.01 | 5.45 | 5.94 | 5.50 | 6.15 | 6.70 |
| 2 | 钻杆 | 根 | 2010001 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| 3 | 柱齿形钻头 | 个 | 2010002 | 1.67 | 0.60 | 0.57 | 1.67 | 0.60 | 0.57 |
| 4 | 钎尾 | 个 | 2010003 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 5 | 水 | m³ | 3005004 | 43 | 43 | 52 | 43 | 43 | 52 |
| 6 | 乳化炸药 | kg | 5005001 | 119.6 | 104.0 | 113.4 | 119.6 | 104.0 | 113.4 |
| 7 | 导爆索 | m | 5005009 | 46.2 | 63.3 | 69.0 | 46.2 | 63.3 | 69.0 |
| 8 | 数码电子雷管 | 个 | 5006001 | 68 | 66 | 111 | 68 | 66 | 111 |
| 9 | 铜芯爆破线 | m | 5006002 | 98.1 | 101.4 | 129.8 | 98.1 | 101.4 | 129.8 |
| 10 | 脚线 | m | 5006003 | 436.4 | 414.0 | 724.5 | 436.4 | 414.0 | 724.5 |
| 11 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 126.9 | 111.0 | 261.5 | 176.8 | 160.9 | 311.3 |
| 12 | 1.25m³ 以内履带式液压单 斗挖掘机 | 台班 | 8001028 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| 13 | 3.0m³ 以内轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 14 | 二臂凿岩台车 | 台班 | 8001107 | - | - | 0.43 | - | - | 0.45 |
| 15 | 全电脑三臂凿岩台车 | 台班 | 8002001 | 0.34 | 0.29 | - | 0.36 | 0.31 | - |
| 16 | 3t以内载货汽车 | 台班 | 8007002 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 17 | Φ100mm以内潜水泵 | 台班 | 8013019 | 0.63 | 0.76 | 0.17 | 0.63 | 0.76 | 0.17 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 16.4 | 16.7 | 17.9 | 16.4 | 16.7 | 17.9 |
| 19 | 基价 | 元 | 9999001 | 8365 | 7543 | 8102 | 8746 | 7946 | 8406 |

续前页                                                                                             单位：100m³ 自然密实土、石

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 隧道长度3000m以内 |  |  | 隧道长度4000m以内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 围岩等级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 5.53 | 6.28 | 7.46 | 5.75 | 6.59 | 7.81 |
| 2 | 钻杆 | 根 | 2010001 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| 3 | 柱齿形钻头 | 个 | 2010002 | 1.67 | 0.60 | 0.57 | 1.67 | 0.60 | 0.57 |
| 4 | 钎尾 | 个 | 2010003 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| 5 | 水 | m³ | 3005004 | 43 | 43 | 52 | 43 | 43 | 52 |
| 6 | 乳化炸药 | kg | 5005001 | 119.6 | 104.0 | 113.4 | 119.6 | 104.0 | 113.4 |
| 7 | 导爆索 | m | 5005009 | 46.2 | 63.3 | 69.0 | 46.2 | 63.3 | 69.0 |
| 8 | 数码电子雷管 | 个 | 5006001 | 68 | 66 | 111 | 68 | 66 | 111 |
| 9 | 铜芯爆破线 | m | 5006002 | 98.1 | 101.4 | 129.8 | 98.1 | 101.4 | 129.8 |
| 10 | 脚线 | m | 5006003 | 436.4 | 414.0 | 724.5 | 436.4 | 414.0 | 724.5 |
| 11 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 226.6 | 235.6 | 361.2 | 276.4 | 285.5 | 411.0 |
| 12 | 1.25m³ 以内履带式液压单 斗挖掘机 | 台班 | 8001028 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| 13 | 3.0m³ 以内轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 14 | 二臂凿岩台车 | 台班 | 8001107 | - | - | 0.47 | - | - | 0.49 |
| 15 | 全电脑三臂凿岩台车 | 台班 | 8002001 | 0.38 | 0.33 | - | 0.40 | 0.35 | - |
| 16 | 3t以内载货汽车 | 台班 | 8007002 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 17 | Φ100mm以内潜水泵 | 台班 | 8013019 | 0.63 | 0.76 | 0.17 | 0.63 | 0.76 | 0.17 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 16.4 | 16.7 | 17.9 | 16.4 | 16.7 | 17.9 |
| 19 | 基价 | 元 | 9999001 | 9090 | 8326 | 8710 | 9429 | 8701 | 8917 |

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 隧道长度5000m以内 |  |  | 隧道长度5000m以上，每增加1000m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 围岩等级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级※ |
|  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 5.98 | 6.88 | 8.38 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| 2 | 钻杆 | 根 | 2010001 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | - | - | - |
| 3 | 柱齿形钻头 | 个 | 2010002 | 1.67 | 0.60 | 0.57 | - | - | - |
| 4 | 钎尾 | 个 | 2010003 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | - | - | - |
| 5 | 水 | m³ | 3005004 | 43 | 43 | 52 | - | - | - |
| 6 | 乳化炸药 | kg | 5005001 | 119.6 | 104.0 | 113.4 | - | - | - |
| 7 | 导爆索 | m | 5005009 | 46.2 | 63.3 | 69.0 | - | - | - |
| 8 | 数码电子雷管 | 个 | 5006001 | 68 | 66 | 111 | - | - | - |
| 9 | 铜芯爆破线 | m | 5006002 | 98.1 | 101.4 | 129.8 | - | - | - |
| 10 | 脚线 | m | 5006003 | 436.4 | 414.0 | 724.5 | - | - | - |
| 11 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 326.3 | 335.3 | 460.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| 12 | 1.25m³ 以内履带式液压单 斗挖掘机 | 台班 | 8001028 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | 3.0m³ 以内轮胎式装载机 | 台班 | 8001049 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | 二臂凿岩台车 | 台班 | 8001107 | - | - | 0.51 | - | - | 0.02 |
| 15 | 全电脑三臂凿岩台车 | 台班 | 8002001 | 0.42 | 0.37 | - | 0.02 | 0.02 | - |
| 16 | 3t以内载货汽车 | 台班 | 8007002 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 17 | Φ100mm以内潜水泵 | 台班 | 8013019 | 0.63 | 0.76 | 0.17 | - | - | - |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 16.4 | 16.7 | 17.9 | - | - | - |
| 19 | 基价 | 元 | 9999001 | 9782 | 9060 | 9175 | 361 | 367 | 270 |

# 第二章   钢支撑、钢筋网

说  明

1.钢支撑、钢筋网定额是按照拱架台车或拱锚喷一体化台车安装钢支撑、钢筋网施工工艺编制。

2.钢支撑定额均按永久性支护编制，如作为临时支护使用，应按规定计取回收。

临时钢支撑应根据下表规定的周转次数编制预算；当由于工程规模或工期限制达不到规定的周转次数时，可按施工图设计 或施工组织设计的工程量编制预算，并按下表规定的回收率计算回收金额。连拱隧道的中、侧导洞临时钢支撑可由设计单位按 实际回收率计算回收金额。

| 回收项目 | 周转次数 |  |  |  |  | 计算基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |
| 型钢、钢板、钢筋 |  | 30% | 50% | 65% | 80% | 材料原价 |

3.工程量计算规则：

（1）型钢钢架、连接钢筋工程数量均按设计质量计算。

（2）钢筋网工程数量按钢筋的设计质量计算。

## 3-5-2  钢支撑、钢筋网

工程内容：钢支撑：1）下料，成型，钻孔，钢筋网及连接钢筋制作，焊接，修正；2）台车就位、调整，安装就位，紧固螺栓；3）拆除，整理， 堆放，台车维护。

钢筋网：制作，挂网，绑扎，点焊，加固。

单位：表列单位

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 拱架安装台车 |  |  | 拱锚喷一体化台车※ |  |  | 每增加一 次安装 | 每增加一 次拆除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型钢钢架 | 连接钢筋 | 钢筋网 | 型钢钢架 | 连接钢筋 | 钢筋网 | 型钢钢架 | 型钢钢架 |
|  |  |  |  | 1t钢架 |  | 1t | 1t钢架 |  | 1t | 1t钢架 | 1t钢架 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 5.22 | 4.72 | 7.08 | 4.60 | 4.16 | 6.20 | 1.30 | 0.13 |
| 2 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | - | - | 1.025 | - |  | 1.025 | - | - |
| 3 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | - | 1.025 | - | - | 1.025 | - | - | - |
| 4 | 型钢 | t | 2003004 | 0.96 | - | - | 0.96 | - | - | - | - |
| 5 | 钢板 | t | 2003005 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 6 | 电焊条 | kg | 2009011 | 5.70 | 5.26 | 8.78 | 5.70 | 5.26 | 8.78 | - | - |
| 7 | 铁件 | kg | 2009028 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 8 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 695.2 | 12.1 | - | 695.2 | 12.1 | - | - | - |
| 9 | 拱架安装台车 | 台班 | 8004001 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | - | - | - | 0.21 | 0.04 |
| 10 | 拱锚喷一体化台车 | 台班 | 8004004 | - | - | - | 0.32 | 0.26 | 0.26 | - | - |
| 11 | 6t以内载货汽车 | 台班 | 8007005 | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
| 12 | 32kV ·A内交流电弧焊 机 | 台班 | 8015028 | 1.27 | 1.82 | 2.44 | 1.27 | 1.73 | 2.44 | - | - |
| 13 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 15.7 | 13.3 | 22.7 | 15.7 | 13.3 | 22.7 | 13.89 | 13.9 |
| 14 | 基价 | 元 | 9999001 | 6273 | 4826 | 5616 | 7826 | 6068 | 6520 | 899 | 170 |

# 第三章   喷射混凝土

说  明

1.喷射混凝土定额是按照轮式湿喷机械手或拱锚喷一体化台车喷射混凝土施工工艺编制。

2.喷射混凝土定额中已综合考虑混凝土的超挖回填、回弹量、喷射面平整度作业要求。钢纤维混凝土中钢纤维掺入量按喷 射混凝土质量的3%掺入。当设计采用的钢纤维掺入量与本定额不同或采用其他材料时，可进行抽换。

3.本章定额混凝土工程均未考虑拌和、运输的费用，需要时应按有关定额另行计算。

4.工程量计算规则：

喷射混凝土的工程量按设计厚度乘以喷射面积计算，喷射面积按设计外轮廓线计算。

## 3-5-3  喷射混凝土

工程内容：清理岩面，台车就位、调整、混凝土或钢纤维混凝土上料、喷射、养护，冲洗机具。

单位：10m³

混凝土

顺

拱锚喷一体化台车※

号

4

3.97  (19.00)

0.464

24

11.59

11.02

8.531

212.7

0.39

轮式湿喷机械手

10.7

8338

人工

喷C25-42.5-2

钢纤维

水

中（粗）砂

碎石（2cm）

42.5级水泥

其他材料费

拱锚喷一体化台车

轮式湿喷机械手

3

4.41  (19.00)

0.464

24

11.59

11.02

8.531

205.1

1001001

1504012

2001020

3005004

5503005

5505012

5509002

7801001

8004004

8006010

8099001

9999001

拱锚喷一体化台车※

2

3.20

(19.00)

轮式湿喷机械手

1

3.56

(19.00)

工日

m³

t

m³

m³

m³

t

元

台班

台班

元

元

24

11.59 11.02 8.531 212.7

0.35

24

11.59

11.02

8.531

205.1

小型机具使用费

基价

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.49

10.7

10047

0.37

10.7

7137

10.7

11095

钢纤维混凝土

代号

单位

项目

序

-

-

-

-

-

-

# 第四章   现浇混凝土衬砌

说  明

1.现浇混凝土衬砌定额是按照自行式衬砌台车配合浇筑洞身衬砌混凝土、仰拱桥模台车配合浇筑仰拱混凝土或仰拱回 填混凝土的施工工艺编制。

2.现浇混凝土衬砌定额已综合考虑预留变形回填因素，当设计采用的混凝土强度等级与定额采用的不同或采用特殊混 凝土时，可根据具体情况对混凝土配合比进行抽换。

3.本章定额混凝土工程均未考虑拌和、运输的费用，需要时应按有关定额另行计算。

4.工程量计算规则：

现浇混凝土衬砌的工程数量均按设计断面衬砌数量计算，包含洞身及所有附属洞室的衬砌数量。定额中已综合考虑预 留变形需回填的混凝土数量，不得将该因素的工程量计入计价工程量中。

## 3-5-4  现浇混凝土衬砌

工程内容：衬砌台车浇筑混凝土：1）测量、台车就位、调整，挡头板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；

2）混凝土浇筑、捣固及养生。

混凝土仰拱：1）清理岩面及基底；2）挡头板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；3）混凝土浇筑、捣固及养护。

仰拱回填：1）清理基底、模板制作、安装；2）混凝土浇筑、捣固；3）脱模、保养、堆放，混凝土养护。

单位：10m³

顺

序

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

现浇混凝土

单位

工日

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

t

元

台班

台班

台班

台班

台班

台班

元

元

仰拱

2

0.57

仰拱回填

衬砌 1

1.06

代号

1001001

1504010

1504011

3005004

4003002

4003003

5503005

5505013

5509002

7801001

8001036

8004003

8004005

8004006

8005051

8007017

8099001

9999001

项目

3

0.72

(10.4）

人工

-

-

泵C15-42.5-4

(11.30) 11

0.012 0.013

6.67 8.36

4.238 48.0

(10.4）

11

0.01

-

泵C30-42.5-4

11

水

-

-

-

锯材 枕木

6.24 8.11

2.808 32.9 0.06 0.43

6.14 7.70

3.900 32.9 0.06 0.43

中（粗）砂  碎石（4cm）

42.5级水泥 其他材料费

-

-

1.5m³ 以内履带式机械单斗挖掘机 仰拱桥模台车

0.50 0.02

0.13

-

-

自行式衬砌台车

-

-

隧道多功能清扫车

0.05

0.03 28.0 3424

0.05

0.01 28.1 3050

-

60m³/h以内混凝土输送泵 15t以内自卸汽车

41.5

4548

小型机具使用费 基价

# 第五章   锚杆、小导管※

说  明

1.锚杆、小导管定额是按照拱锚喷一体化台车钻孔，安装锚杆、小导管的施工工艺编制。

2.工程量计算规则：

（1）锚杆工程量为锚杆、垫板及螺母等材料质量之和。

（2）小导管的工程量按设计钢管长度计算。

## 3-5-5  锚杆、小导管※

工程内容：砂浆锚杆：锚杆及附件制作，台车就位、调整，钻孔，安装，砂浆拌和、灌注，锚固。

药卷锚杆：锚杆及附件制作，台车就位、调整，钻孔，安装，锚固。

超前小导管：布眼、钻孔、清孔，钢管制作、就位、顶管。

单位：表列单位

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 代号 | 锚杆 |  | 超前小导管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砂浆锚杆 | 药卷锚杆 |  |
|  |  |  |  | 1t |  | 100m |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 3.65 | 3.08 | 4.00 |
| 2 | 1:1水泥砂浆 | m³ | 1502010 | (0.34) | - | - |
| 3 | HRB400钢筋 | t | 2001002 | 1.025 | 1.025 | - |
| 4 | 8～12铁丝 | kg | 2001021 | 1.8 | 1.8 | - |
| 5 | 钢管 | t | 2003008 | - | - | 0.355 |
| 6 | 铁钉 | kg | 2009030 | 0.1 | 0.1 | - |
| 7 | 钻杆 | 根 | 2010001 | 0.47 | 0.47 | 0.09 |
| 8 | 柱齿形钻头 | 个 | 2010002 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 水 | m³ | 3005004 | 13 | 4.1 | 9 |
| 10 | 原木 | m³ | 4003001 | 0.01 | 0.01 | - |
| 11 | 锯材 | m³ | 4003002 | 0.02 | 0.02 | - |
| 12 | 锚固剂 | t | 5003006 | - | 0.409 | - |
| 13 | 中（粗）砂 | m³ | 5503005 | 0.24 | - | - |
| 14 | 42.5级水泥 | t | 5509002 | 0.347 | - | - |
| 15 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 9.0 | 9.0 | 19.4 |
| 16 | 拱锚喷一体化台车 | 台班 | 8004004 | 0.76 | 0.74 | 0.52 |
| 17 | 1t以内机动翻斗车 | 台班 | 8007046 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 95.7 | 89.0 | 19.4 |
| 19 | 基价 | 元 | 9999001 | 10967 | 11278 | 6246 |

# 第六章   防水板、土工布

说  明

1.防水板、土工布定额是按照防水板作业台车挂布、人工固定的施工工艺编制。

2.防水板、土工布定额不包含止水带（条）的安装，需要时应按有关定额另行计算。

3.工程量计算规则：

防水板、土工布的工程数量按设计敷设面积计算。

## 3-5-6  防水板、土工布

工程内容：1）基面处理，下料，运至施工现场；2）防水板台车就位，铺设土工布，钢钉锚固；3）铺设防水板，固定，焊接，检查。

单位：100m2

土工布

项目

3

0.48

塑料防水板

复合式防水板

土工布

其他材料费

3.0m³ 以内轮胎式装载机 防水板台车

1.0m³ 以内空气压缩机 小型机具使用费

基价

代号

1001001

5001010

5001056

5007001

7801001

8001049

8004002

8017041

8099001

9999001

单位

工日

m2

m2

m2

元

台班

台班

台班

元

元

EVA防水板

2

1.12

113

复合式防水板

1

1.27

213.7

0.04 0.36

0.11 6.3

2501

398.6

0.04 0.36

0.11

6.3

4151

113

5.8

0.09 0.47

0.11 4.3

1142

顺

序

号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

人工

113

-

-

-

-

-

-

# 附录一   公路山岭隧道大型机械化配套施工基本定额

1.混凝土配合比表

| 顺 序 号 | 项目 | 单位 | 泵送混凝土 |  |  | 单位：1m3 混凝土 喷射混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 碎(砾)石最大粒径(mm) |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 20 |
|  |  |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |
|  |  |  | C15 | C30 | C25 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 42.5 级水泥 | kg | 270 | 375 | 449 |  |
| 2 | 中（粗）砂 | m³ | 0.60 | 0.59 | 0.61 |  |
| 3 | 碎（砾）石 | m³ | 0.78 | 0.74 | 0.58 |  |

# 附录二   公路山岭隧道大型机械化配套施工机械台班费用定额

说  明

一、本附录是《公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额》的配套定额，是现行《公路工程机械台班费用定额》的补充， 编制公路山岭隧道工程预算的参考依据。

二、本附录是按照现行《公路工程机械台班费用定额》的编制原则、方法、费用组成内容及经济参数等编制而成。

三、本附录每台班按7h计算。

四、本附录定额由以下费用组成：

（一）不变费用

1.折旧费：指施工机械在规定的耐用总台班内，陆续收回其原值（含智能信息化管理设备费）的费用。

2.检修费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用。

3.维护费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用。包括为保障 机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销费用、机械运转及日常维护所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间 的维护费用等。

4.安装拆除辅助费：指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、 搭设、拆除等费用。

（二）可变费用

1.人工费：指随机操作人员的工作日工资（包括工资、各类津贴、补贴、辅助工资、劳动保护费等）。

2.动力燃料费：指机械在运转施工作业中所耗用的电力、固体燃料（煤、木柴）、液体燃料（汽油、柴油、重油）和水等 的费用。

3.车船税：指施工机械按照国家、省（自治区、直辖市）规定应缴纳的车船税。

五、机械设备转移费不包括在本定额中。

六、加油及油料过滤的损耗和由变电设备至机械之间的输电线路电力损失，均已包括在本定额中。

七、本附录的计量单位均执行国家法定计量单位。

八、本附录基价的可变费用中人工费、动力燃料费按下表预算价格计算。

| 项目 | 工资（工日） | 柴油（kg） | 电（kW ·h） | 水（m³ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算价格（元） | 106.28 | 7.44 | 0.85 | 2.72 |

公路山岭隧道大型机械化配套施工机械台班费用定额

| 序号 | 代号 | 机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 不变费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 折旧费 | 检修费 | 维护费 | 安拆辅助费 | 小计 |
|  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 1 | 8002001 | 全电脑三臂凿岩台车 | 电总功率：400kW以内 | 7006.00 | 560.20 | 1193.23 |  | 8759.43 |
| 2 | 8004001 | 拱架安装台车 | 电总功率：140kW以内 | 1256.21 | 546.18 | 1163.36 |  | 2965.75 |
| 3 | 8004002 | 防水板台车 | 电总功率：30kW以内 | 300.15 | 74.29 | 158.24 | 42.49 | 575.17 |
| 4 | 8004003 | 仰拱桥模台车 | 电总功率：30kW以内 | 800.40 | 35.71 | 76.06 | 20.43 | 932.60 |
| 5 | 8004004 | 拱锚喷一体化台车 | 电总功率：150kW以内 | 3895.75 | 623.01 | 1800.50 |  | 6319.26 |
| 6 | 8004005 | 自行式衬砌台车 | 电总功率：100kW以内 | 848.46 | 271.37 | 710.99 | 155.22 | 1986.04 |
| 7 | 8004006 | 隧道多功能清扫车 | DC-200型， 电总功率：100kW以内 | 500.20 | 53.50 | 255.73 |  | 809.43 |
| 8 | 8006010 | 轮式湿喷机械手 | 生产率30m³/h，电总功率：140kW以内 | 2005.30 | 414.93 | 634.84 |  | 3055.07 |

续前页

| 可变费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额基价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 汽油 | 柴油 | 重油 | 煤 | 电 | 水 | 木柴 | 其他费 | 小计 |  |
| 工日 | kg |  |  | t | kW ·h | m³ | kg | 元 |  |  |
| 3 |  | 11.85 |  |  | 657.23 |  |  |  | 965.65 | 9725.08 |
| 3 |  | 10.20 |  |  | 229.43 |  |  |  | 589.74 | 3555.49 |
| 1 |  |  |  |  | 397.98 |  |  |  | 444.56 | 1019.73 |
| 1 |  |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 131.34 | 1063.94 |
| 3 |  | 4.51 |  |  | 849.19 |  |  |  | 1074.21 | 7393.47 |
| 2 |  |  |  |  | 315.00 |  |  |  | 480.31 | 2466.35 |
| 1 |  | 41.78 |  |  |  |  |  |  | 417.12 | 1226.55 |
| 1 |  | 10.20 |  |  | 503.86 |  |  |  | 610.45 | 3665.52 |

# 附录三   公路山岭隧道大型机械化配套施工预算定额材料单价表

| 顺 序 号 | 名称 | 代号 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 场内运输及 操作损耗 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵C15-42.5-4 | 1504010 | - | m³ | - | - | 0 |
| 2 | 泵C30-42.5-4 | 1504011 | - | m³ | - | - | 0 |
| 3 | 喷C25-42.5-2 | 1504012 | - | m³ | - | - | 0 |
| 4 | 钻杆 | 2010001 | T38-H35-R32-5525 | 根 | 44 | - | 1501.21 |
| 5 | 柱齿形钻头 | 2010002 | 45-R32 | 个 | 1.1 | - | 144.67 |
| 6 | 钎尾 | 2010003 | T38 | 个 | - | - | 584.91 |
| 7 | 数码电子雷管 | 5006001 | - | 个 | - | - | 23.40 |
| 8 | 铜芯爆破线 | 5006002 | - | m | - | - | 0.48 |
| 9 | 脚线 | 5006003 | - | m | - | - | 0.52 |