附件1 四川省农村公路建设从业单位承包合同段年度信用评价评分标准

附件1-1 四川省农村公路工程勘察设计企业年度信用评价评分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容 | | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （一）诚信守法和廉政要求（满分20分，扣完为止。行为代码GJNKSQ01） | | GJNKSQ010101 | 违反廉政要求，在本项目建设中向他人行贿、索贿，但未触犯刑事法律 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ010102 | 单位或个人提供虚假勘察设计资料 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ010103 | 单位或个人在勘察设计或设计变更中违规谋取非法利益，如指定建筑材料生产厂家供应商等，一经查实 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNKSQ02） | 人员到位（满分15分，扣完为止。行为代码GJNKSQ0201） | GJNKSQ020101 | 主要人员资格、业绩低于投标承诺 | 扣3分/人次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020102 | 投标承诺的主要人员未经业主同意随意更换 | 扣2分/人次，扣完为止 |  |
| 进度管理（满分15分，扣完为止。行为代码GJNKSQ0202） | GJNKSQ020201 | 设计单位因自身原因未在规定的时间内提交设计文件成果 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020202 | 未在合同约定的时间内进行技术交底 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNKSQ02） | 进度管理（满分15分，扣完为止。行为代码GJNKSQ0202） | GJNKSQ020203 | 在项目实施期间技术人员跟踪服务不及时 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020204 | 因后期服务原因引起工期延误 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| 质量管理（满分50分，扣完为止。行为代码GJNKSQ0203） | GJNKSQ020301 | 成果文件不能满足设计深度要求（单次审查、验收或检查为一次） | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020302 | 成果文件不满足主管部门批复意见和强制性标准要求 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020303 | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020304 | 因设计原因，引起较大设计变更、重大设计变更 | 分别扣3分/次、5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020305 | 因设计原因，引起一般质量事故 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020306 | 因设计原因，引起一般安全事故 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020307 | 因设计原因造成环境污染事故，根据事故严重程度 | 扣5-20分/次，扣完为止 |  |
| GJNKSQ020308 | 因设计自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 扣5分/次，扣完为止 |  |

附件1-2 四川省农村公路工程施工企业年度信用评价评分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容 | | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （一）诚信守法和廉政要求（满分20分，扣完为止。行为代码GJNSGQ01） | | GJNSGQ010101 | 违反廉政要求，在本项目建设中向他人行贿、索贿，但未触犯刑事法律 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ010102 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款，但未造成群体事件或社会不良影响 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ010103 | 单位或个人在施工中违规谋取非法利益，如管理技术人员吃拿卡要等，一经查实 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNSGQ02） | 人员设备到位（满分10分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0201） | GJNSGQ020101 | 未按照投标承诺或工程需要到位项目负责人、技术负责人、质检负责人、安全负责人等主要管理人员及机械设备 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020102 | 未经项目业主同意随意更换项目负责人、技术负责人、质检负责人、安全负责人等主要管理人员 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020103 | 主要管理人员未按要求在岗履职 | 项目负责人、技术负责人、安全负责人扣2分/次，扣完为止；其他主要管理人员扣1分/次，扣完为止 |  |
| 质量进度管理（满分40分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0202） | GJNSGQ020201 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场或进场后未实质性动工 | 每延迟7日扣1分，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020202 | 未按照要求建立施工管理制度 | 扣3分/次，扣完为止 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNSGQ02） | 质量进度管理（满分40分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0202） | GJNSGQ020203 | 在项目建设中违反工程建设强制性标准，不按设计图纸、技术标准及规范施工 | 扣8分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020204 | 施工现场管理不规范 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020205 | 违规使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020206 | 未按规定开展试验、检测工作 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020207 | 试验检测数据造假 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020208 | 因施工单位原因发生一般质量事故 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020209 | 交通运输主管部门或项目业主组织的正式检查中抽测实体质量不合格 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020210 | 因施工单位原因造成工程进度滞后 | 每延迟7日扣1分，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020211 | 拒绝或阻碍有关部门依法进行公路建设监督检查工作 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020212 | 拒不执行（或假执行、敷衍执行）交通运输主管部门、质量监督机构、业主单位、监理下达的指令 | 分别扣5分/次、5分/次、3分/次、3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020213 | 不配合业主进行交工验收或不履行保修义务或拖延履行保修义务 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| 财务管理（满分10分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0203） | GJNSGQ020301 | 未按规定签订劳务用工合同、缴纳民工工资保证金 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020302 | 内业资料造假 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNSGQ02） | 财务管理（满分10分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0203） | GJNSGQ020303 | 内业资料不全或不规范 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020304 | 工程变更弄虚作假 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020305 | 虚假计量 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| 安全环保管理（满分20分，扣完为止。行为代码GJNSGQ0204） | GJNSGQ020401 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险或工伤保险 | 扣0.5分/人次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020402 | 因施工原因工程项目出现生产安全事故隐患且未及时整改到位 | 扣2分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020403 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护；未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020404 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用；未按要求对作业人员进行施工安全教育 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020405 | 因施工单位原因发生一般生产安全责任事故 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020406 | 施工单位主要负责人在发生生产安全责任事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 扣10分/次，扣完为止 |  |
| GJNSGQ020407 | 造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大影响，施工企业负有主要责任、次要责任的 | 分别扣5分/次、3分/次 |  |
| GJNSGQ020408 | 施工中临时占用农田、土地、林地等未及时复垦或恢复 | 扣1分/次，扣完为止 |  |

附件1-3 四川省农村公路工程监理企业年度信用评价评分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容 | | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （一）诚信守法和廉政要求（满分20分，扣完为止。行为代码GJNJLQ01） | | GJNJLQ010101 | 违反廉政要求，在本项目建设中向他人行贿、索贿，但未触犯刑事法律 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ010102 | 单位或个人提供虚假监理资料 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ010103 | 恶意拖欠监理人员工资，但未造成群体事件或社会不良影响 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ010104 | 单位或个人在监理工作中违规谋取非法利益，如监理人员吃拿卡要等，一经查实 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNJLQ02） | 人员设备到位（满分10分，扣完为止。行为代码GJNJLQ0201） | GJNJLQ020101 | 未按照合同约定或项目需要到位监理人员、设备 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020102 | 未经项目业主同意擅自更换监理人员 | 扣2分/次，扣完为止 |  |
| 质量安全环保监理（满分50分，扣完为止。行为代码GJNJLQ0202） | GJNJLQ020201 | 未按照要求建立监理工作制度 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020202 | 监理人员未按要求在岗履职 | 总监、副总监扣2分/次，扣完为止；其他监理人员扣1分/次，扣完为止 |  |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNJLQ02） | 质量安全环保监理（满分50分，扣完为止。行为代码GJNJLQ0202） | GJNJLQ020203 | 未按照要求巡视、旁站；未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的；监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020204 | 发生一般质量事故或生产安全责任事故，监理企业负有责任 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020205 | 监理职责范围内，项目存在质量问题、环保问题、安全隐患，未及时发现或发现后未提出书面指令督促施工单位及时整改 | 扣2分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020206 | 未按规定对隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJLQ020207 | 将不合格材料、工程、工序按照合格签字 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| 费用监理（满分10分，扣完为止。行为代码GJNJLQ0203） | GJNJLQ020301 | 工程量计量不准确（超计、漏计、重计） | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| 监督监理（满分10分，扣完为止。行为代码GJNJLQ0204） | GJNJLQ020401 | 对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求 | 扣5分/次、3分/次、1分/次，扣完为止 |  |

附件1-4 四川省农村公路工程试验检测企业年度信用评价评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （一）诚信守法和廉政要求（满分20分，扣完为止。行为代码GJNJCQ01） | GJNJCQ010101 | 违反廉政要求，在本项目建设中向他人行贿、索贿，但未触犯刑事法律 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ010102 | 出具虚假试验数据结果或报告 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ010103 | 恶意拖欠试验检测人员工资，但未造成群体事件或社会不良影响 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ010104 | 单位或个人在试验检测工作中违规谋取非法利益，如试验检测人员吃拿卡要等，一经查实 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNJCQ02） | GJNJCQ020101 | 未按照合同或工作需要到位相应人员和设备；未经项目业主同意擅自更换人员、设备 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020102 | 相关人员未按要求在岗履职 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020103 | 试验检测原始记录和试验报告不完整、不规范；原始记录随意更改、签字不齐全，试验报告表述不准确、不客观 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020104 | 试验检测原始记录和试验报告未经审核、签发 | 扣2分/次，扣完为止 |  |
| 诚信履约（满分100分，扣完为止） | （二）履约要求（满分80分，扣完为止。行为代码GJNJCQ02） | GJNJCQ020105 | 发生一般质量事故或生产安全责任事故，试验检测单位负有责任 | 扣5分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020106 | 试验检测设备无专人管理的；试验检测设备未按有关规定检定、校准 | 扣1分/台次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020107 | 使用记录、仪器设备档案不齐全，各类标识不齐全、不清晰 | 扣2分/台次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020108 | 试验条件（温度、湿度、环保、消防等）不满足相关要求 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020109 | 因试验检测失误造成损失或引发纠纷 | 扣3分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020110 | 试验检测人员未按规定的方法步骤完整、规范操作，对试验过程未进行实时记录 | 扣1分/次，扣完为止 |  |
| GJNJCQ020111 | 试验检测内业档案资料不完整、不齐全 | 缺一项，扣1分/项，扣完为止 |  |