附件2

表1  四川省高速公路投资人年度信用评价评分标准（项目履约）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 行为代码 | 评价内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 （满分50分） （续前页） 项目准备阶段 （满分50分） | 投资协议 | 项目公司组建 | GSTZ-2-1-01 | 因投资人原因，未按规定组建项目公司并报备，或签署特许经营协议超出规定时限的。 | 注册项目公司时，各方持有的股权比例与投标时提交的《联合体协议书》确定的持股比例不一致的，扣5分；项目公司注册资金与投资协议约定不一致的，扣3分；未及时组建的，扣2分；组建的项目公司标准与投资协议或交通运输厅的有关标准不一致的，扣2分；签署特许经营协议超出规定时限的，扣2分；组建项目公司的相关资料未按要求报备的，扣1分。 |
|  |  | 监管制度 | GSTZ-2-1-02 | 投资人未建立对项目公司履职的监督约束和责任追究机制，或同一项目未执行统一的建设管理制度和标准。 | 未建立对项目公司履职的监督约束和责任追究机制，扣1分；同一项目未执行统一的建设管理制度和标准，扣3分。 |
|  |  | 股东权利 | GSTZ-2-1-03 | 投资人未依法保障建设项目法人独立管理地位，或违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的。 | 未依法保障建设项目法人独立管理地位的，扣2分；违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的，扣5分。 |
|  |  | 项目开工 | GSTZ-2-1-04 | 因投资人原因，影响项目开工，造成准备期延长的。 | 准备期延长3个月以内的，扣1分；准备期延长3（不含）至6（含）个月的，扣3分；准备期延长6（不含）至12（含）个月的，扣5分。 |
|  |  | 资金筹措 | GSTZ-2-1-05 | 投资人资本金来源不符合国家相关规定，或开工前资本金到位不满足投资协议约定，或未及时提供增信担保。 | 发现资本金来源不符合规定，扣5分；资本金未按约定到位，且超期6个月内的，扣3分；未及时提供增信担保，导致项目融资资金不能及时到位，影响项目正常开工的，扣3分。 |
|  |  | 股权转让 | GSTZ-2-1-06 | 投资人未按股权转让相关规定转让项目公司股权的。 | 项目公司股权转让不属于相关规定可以转让情形的，扣10分； 股权转让程序不符合相关规定的，扣5分。 |
|  | 监督管理 | 经费归垫 | GSTZ-2-1-07 | 因投资人原因，未及时归垫项目前期工作经费的。 | 扣4分。 |
|  |  | 项目法人履约 | GSTZ-2-1-08 | 准备阶段项目法人履约不到位的。 | 按四川省高速公路建设项目法人信用评价扣分×0.1。 |
|  |  | 投资协议签署 | GSTZ-2-1-09 | 因投资人原因，签署投资协议超过规定时限的。 | 扣2分。 |
|  |  | 信息公开 | GSTZ-2-1-10 | 未按要求及时填报政府和社会资本合作项目信息系统的。 | 未及时填报，扣1分。 |
|  |  | 其他失信行为 | GSTZ-2-1-11 | 因投资人原因，准备阶段可能存在的其他扣分项。 | 视问题大小，酌情扣1-2分/项。累计不超过4分。 |
| 项目建设阶段 （满分50分） （续前页） 项目建设阶段 （满分50分） | 投资协议 | 项目公司组建情况 | GSTZ-2-1-12 | 因投资人原因，项目公司机构设置、人员配备不满足相关要求。 | 项目公司机构缺失的，扣2分；项目公司具有相应职称的管理人员数量不足的，扣0.5分/人。 |
|  |  | 股东权利 | GSTZ-2-1-13 | 投资人未依法保障建设项目法人独立管理地位，或违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的。 | 未依法保障建设项目法人独立管理地位的，扣2分；违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的，扣5分。 |
|  |  | 项目建设 | GSTZ-2-1-14 | 因投资人原因，影响项目建设，导致项目停工或未及时完工的。 | 项目停工3个月以内的，扣1分；项目停工3（不含）至6（含）个月内的，扣3分。 未及时完工造成建设期延长：3个月以内的，扣2分；在3（不含）至6（含）个月内的扣5分；在6（不含）至12（含）个月的，扣10分。 |
|  |  | 资金保障 | GSTZ-2-1-15 | 资本金来源不符合国家相关规定，或资本金到位不满足投资协议约定；或未按投资协议约定增加资本金出资；或未及时提供增信担保。 | 发现资本金来源不符合规定，扣5分；资本金未按约定到位，影响项目建设的，扣3分；未按投资协议约定增加资本金出资的，扣3分；未及时提供增信担保，导致项目融资资金不能及时到位，影响项目建设的，扣3分。 |
|  |  | 股权转让 | GSTZ-2-1-16 | 投资人未按股权转让相关规定转让项目公司股权的。 | 项目公司股权变更不属于相关规定可以转让情形的，扣10分； 股权转让程序不符合相关规定的，扣5分。 |
|  |  | 项目管控 | GSTZ-2-1-17 | 投资人未按行业管理规定或投资协议约定管控项目建设。 | 依法自行组织实施的，具有相应资质的投资人未与项目公司签订相关合同的，扣2分/次；根据四川省高速公路建设项目法人信用评价需要调整项目公司主要负责人，未及时调整到位的，扣2分。 未按投资约定报送资金到位、项目管控效能情况的，扣1分/项。 |
|  | 监督管理 | 项目法人履约 | GSTZ-2-1-18 | 建设阶段项目法人履约不到位的。 | 按四川省高速公路建设项目法人信用评价扣分×0.1。 |
|  |  | 工程质量 | GSTZ-2-1-19 | 项目发生工程质量事故。 | 一般质量事故，扣2分/起； 较大质量事故，扣5分/起。 |
|  |  | 安全生产 | GSTZ-2-1-20 | 项目发生生产安全事故的。 | 一般等级生产安全事故，扣2分/起； 较大等级生产安全事故，扣5分/起。 |
|  |  | 环境保护 | GSTZ-2-1-21 | 项目存在未做好相关环境保护工作的。 | 发生一般环境污染事件，扣2分/起； 发生较大及以上环境污染事件，扣5分/起； 发生重大及以上环境污染事件，扣10分/起。 被中央、国家移交办理的，在环境污染事件扣分基础上扣2分/起； 被省级及以上政府部门环保督察列为典型案例的，在环境污染事件扣分基础上扣3分/起。 |
|  |  | 造价管理 | GSTZ-2-1-22 | 项目存在未做好造价管理的情况。 | 未建立健全工程变更、计量支付等造价管理制度的，扣1分； 工程变更资料不齐全或有误的、审批滞后的，扣1分； 未按规定权限、条件和程序，审查、上报工程变更的，肢解变更规避审批的，在变更中弄虚作假、降低质量标准或安全生产条件的扣3分； 未严格按照工程实际进度、计量支付规则计量的，扣2分； 存在偷工减料、虚假收方、套取资金等情况的扣5分。 |
|  |  | 年度计划 | GSTZ-2-1-23 | 项目建设进度滞后或未能完成年度投资计划。 | 未完成年度投资任务，每少2%扣1分，累计最高扣4分。 |
|  |  | 农民工工资 | GSTZ-2-1-24 | 项目存在拖欠农民工工资的。 | 存在违反《保障农民工工资支付条例》，被人力资源社会保障行政部门处以罚款的，扣2分/次。 |
|  |  | 问题整改 | GSTZ-2-1-25 | 部、省挂牌督办的有关问题整改不到位。 | 扣5分/次。（同一问题不重复扣分） |
|  |  | 应急管理 | GSTZ-2-1-26 | 出现突发事件，拒不执行应急抢险或救援任务的。 | 发现问题扣3分/次。（同一事项不重复扣分） |
|  |  | 信息公开 | GSTZ-2-1-27 | 未按要求及时填报政府和社会资本合作项目信息系统的。 | 未及时填报，扣1分。 |
|  |  | 其他失信行为 | GSTZ-2-1-28 | 因投资人原因，项目在投资建设过程中，存在其他失信行为的情况。 | 视问题大小，酌情扣1-2分/项。累计不超过4分。 |
| 项目运营 及移交阶段 （满分50分） | 投资协议 | 股东权利 | GSTZ-2-1-29 | 投资人未依法保障建设项目法人独立管理地位，或违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的。 | 未依法保障建设项目法人独立管理地位的，扣2分；违规干预项目公司履行项目法人主体责任，利用股东权利损害项目公司权益的，扣5分。 |
|  |  | 项目运营 | GSTZ-2-1-30 | 因投资人原因，项目开通运营准备不到位，影响项目开通运营的。 | 发现相关问题，扣3分。 |
|  |  | 项目管控 | GSTZ-2-1-31 | 投资人未按行业管理规定或投资协议约定管控项目运营。 | 未预留大中修保障资金，不能及时安排项目大中修的，扣2分； 未按投资协议约定报送项目管控效能情况的，扣1分。 |
|  |  | 股权转让 | GSTZ-2-1-32 | 投资人未按股权转让相关规定转让项目公司股权的。 | 股权转让程序不符合相关规定的，扣5分。 |
|  | 监督管理 | 服务质量考评 | GSTZ-2-1-33 | 存在安全、运行、服务不到位的。 | 按照《四川省高速公路服务质量考评办法》考评得分情况予以扣分： 80分≤得分＜90分的，扣1分； 70分≤得分＜80分的，扣2分； 60分≤得分＜70分的，扣3分； 得分低于60分的，扣4分。 |
|  |  | 应急处理 | GSTZ-2-1-34 | 出现突发事件，拒不执行应急抢险或救援任务的。 | 发现问题扣3分/次。（同一事项不重复扣分） |
|  |  | 责任事故 | GSTZ-2-1-35 | 存在因运营管理原因导致的责任事故。 | 一般等级生产安全事故，扣2分/起； 较大等级生产安全事故，扣5分/起。 |
|  |  | 问题整改 | GSTZ-2-1-36 | 部、省挂牌督办的有关问题整改不到位。 | 扣5分/次。（同一问题不累计扣分） |
|  |  | 项目移交 | GSTZ-2-1-37 | 未按照特许经营协议约定移交。 | 发现相关问题，扣2分/项。累计最高扣4分。 |
|  |  | 信息公开 | GSTZ-2-1-38 | 未按要求及时填报政府和社会资本合作项目信息系统的。 | 未及时填报，扣1分。 |
|  |  | 其他失信行为 | GSTZ-2-1-39 | 项目在运营及移交过程中，存在其他失信行为的情况。 | 视问题大小，酌情扣1-2分/项。累计不超过4分。 |
| 荣誉状况 （累计最高加5分） | 重大项目开工 |  | GSTZ-2-1-40 | 按期完成国省重大项目开工目标 | 加3分。 |
|  | 应急抢险 |  | GSTZ-2-1-41 | 积极参与应急抢险处置，受到政府或相关行政部门表彰。 | 受到市级行政部门表彰的，加0.5分/次； 受到市委、市政府或省级行政部门表彰的，加1分/次； 受到省委、省政府或部级行政部门表彰的，加2分/次； 受到党中央、国务院表彰的，加3分/次。 同一事项按就高不就低的原则，不重复加分。 |
|  | 建设运营 |  | GSTZ-2-1-42 | 评价项目建设、运营过程中表现优秀获得相关表彰的。 | 受到交通运输部或省委、省政府表彰的，加3分； 获得省部级及以上工程建设质量奖加2分/项； 其他建设、运营管理类的视情况加1-2分/次。 |
|  | 新技术应用 |  | GSTZ-2-1-43 | 在项目投资建设过程中推广应用部、省交通运输主管部门发布的新技术。 | 提供相关证明材料，每项加0.5分，累计最高加2分。 |
|  | 投融资创新 |  | GSTZ-2-1-44 | 评价项目依法合规创新开展多渠道融资，提升资产利用效率。 | 提供相关证明材料，加3分。 |
|  | 交通+产业 |  | GSTZ-2-1-45 | 大力拓展交通+产业的融合创新经营模式，并取得相应成果。 | 提供相关证明材料，每项加1分，累计最高加2分。 |

表2  四川省高速公路投资人年度信用评价评分标准（投资能力）

| 一级指标 | 二级指标 | 行为代码 | 评价内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务状况 （满分40分，扣完为止） | 年度财务审计报告 | GSTZ-2-2-01 | 未按要求提供评价年度财务审计报告。 | 扣10分。 |
|  | 会计信息质量 | GSTZ-2-2-02 | 评价年度财务审计报告审计意见类型。 | 审计意见为“标准的无保留意见”之外的，扣10分。 |
|  | 总资产 | GSTZ-2-2-03 | 评价年度总资产出现大幅下滑。 | 下滑比例在10%（不含）-20%（含）之间扣1分；下滑比例超过20%扣2分。 |
|  | 净资产 | GSTZ-2-2-04 | 评价年度净资产出现大幅下滑。 | 下滑比例在10%（不含）-20%（含）之间扣1分；下滑比例超过20%扣2分。 |
|  | 资产负债率 | GSTZ-2-2-05 | 评价年度资产负债率过高。 | 85%＜资产负债率≤90%，扣2分； 90%＜资产负债率≤95%，扣4分； 95%＜资产负债率≤100%，扣6分； 100%＜资产负债率，扣10分。 |
|  | 营业收入 | GSTZ-2-2-06 | 评价年度营业收入下滑，且下滑比例超过10%。 | 下滑比例在10%（不含）-20%（含）之间扣0.5分；下滑比例超过20%扣1分。 |
|  | 净利润 | GSTZ-2-2-07 | 评价年度净利润出现亏损。 | 净利润为负的，扣3分。 |
|  | 经营性净现金流 | GSTZ-2-2-08 | 评价年度经营性净现金流为负。 | 扣1分。 |
|  | 现金流动负债比率 | GSTZ-2-2-09 | 评价年度现金流动负债比率表现较差。 | 指标值低于行业较差值的扣1分。 行业较差值来源《企业绩效评价标准值》（建筑业） |
|  | 净资产收益率 | GSTZ-2-2-10 | 评价年度净资产收益率表现较差。 | 指标值低于行业较差值的扣1分。 行业较差值来源《企业绩效评价标准值》（建筑业） |
|  | 总资产报酬率 | GSTZ-2-2-11 | 评价年度总资产报酬率表现较差。 | 指标值低于行业较差值的扣1分。 行业较差值来源《企业绩效评价标准值》（建筑业） |
|  | 速动比率 | GSTZ-2-2-12 | 评价年度速动比率表现较差。 | 指标值低于行业较差值的扣1分。 行业较差值来源《企业绩效评价标准值》（建筑业） |
| 公共信用 记录 （满分10分，扣完为止） | 税务领域 | GSTZ-2-2-13 | 查询到投资人评价年度在税务领域存在行政处罚记录。 （信息来源：信用中国、税务主管部门门户网站） | 罚款金额未超过0.2万元的，扣0.5分/条；罚款金额超过0.2万元但未超过1万元的，扣1分/条；罚款金额超过1万元的，扣2分/条。 |
|  | 建设领域 | GSTZ-2-2-14 | 查询到投资人评价年度在建设领域存在行政处罚记录。 （信息来源：信用交通、全国公路建设市场监督管理系统、全国建筑市场监管公共服务平台、全国水利建设市场信用信息平台、各地建设主管部门门户网站） | 罚款金额未超过2万元的，扣0.5分/条；罚款金额超过2万元但未超过5万元的，扣1分/条；罚款金额超过5万元的扣2分/条。 |
|  | 环保领域 | GSTZ-2-2-15 | 查询到投资人评价年度在环保领域存在行政处罚记录。 （信息来源：信用中国、国家企业信用信息公示系统、各地生态环境部门门户网站） | 罚款金额未超过2万元的，扣0.5分/条；罚款金额超过2万元但未超过5万元的，扣1分/条；罚款金额超过5万元的扣2分/条。 |
|  | 金融领域 | GSTZ-2-2-16 | 查询到投资人评价年度在金融领域存在行政处罚记录。 （信息来源：国家金融监督管理总局、国家发展改革委、中国人民银行、中国银行间市场交易商协会、中国证券监督管理委员会等门户网站） | 罚款金额未超过30万元的，扣0.5分/条；罚款金额超过30万元但未超过100万元的，扣1分/条；罚款金额超过100万元的，扣2分/条。 |
|  | 司法领域 | GSTZ-2-2-17 | 查询到投资人评价年度在司法领域存在被人民法院强制执行记录。 （信息来源：中国裁判文书网、中国执行信息公开网等） | 执行标的未超过100万元的扣0.5分/次，罚款金额超过100万元的扣1分/次。 投资人在执行期间主动履行义务的，不作扣分。 |
|  | 其他领域 | GSTZ-2-2-18 | 查询到投资人评价年度在交通、财政、人社、自然资源、住建、水利、商务等其他领域存在行政处罚记录。 （信息来源：各领域政府职能部门门户网站） | 罚款金额未超过2万元的，扣0.5分/条；罚款金额超过2万元且不高于5万元的，扣1分/条；罚款金额超过5万元的扣2分/条。 |
|  | 重大舆情 | GSTZ-2-2-19 | 引发重大舆情和社会影响的。 | 在省级及以上新闻媒体报道，情节轻微的扣1分/条；情节严重的扣2分/条。 |
|  | 联合惩戒 | GSTZ-2-2-20 | 在其他行业领域有符合失信联合惩戒条件的。 | 交通运输厅收到其他部门发文（函）要求共同实施联合惩戒的，视问题大小，扣1-3分。同一问题不重复扣分。 |
| 加分项 （累计最高加10分） | 年度投资 | GSTZ-2-2-21 | 四川省高速公路项目超额完成年度投资计划。 | 各项目年度完成投资额占年度计划比例：在105%（含）-115%（含）的，加2分；在115%（不含）-125%（含）的，加3分；在125%（不含）-135%（含）的，加4分；在135%以上的，加5分。 联合体各成员按项目股权比例折算加分，同一投资人涉及多个项目超额完成年度投资额的，可按各项目得分累计，累计加分不超过6分。 |
|  | 财务优良 | GSTZ-2-2-22 | 投资人总资产、营业收入、净利润均呈现连续三年持续上升趋势，且评价年度三项指标上涨幅度均超过5%，评价年度经营性现金流为正。 | 增幅在5%（不含）-10%（含）之间，加2分；增幅在10%（不含）~15%（含）之间，加3分；增幅超过15%，加4分。 |
|  | 荣誉表彰 | GSTZ-2-2-23 | 投资人信誉优良或积极承担社会责任，受到政府或行政部门表彰。 | 受到市级行政部门表彰的，加0.5分/次； 受到市委、市政府或省级行政部门表彰的，加1分/次； 受到省委、省政府或部级行政部门表彰的，加2分/次； 受到党中央、国务院表彰的，加3分/次。 同一事项按就高不就低的原则，不重复加分。 |
|  | 其他 | GSTZ-2-2-24 | 依据省委省政府、交通运输厅其他相关激励政策予以加分。 | 符合条件的，按文件规定予以加分。 |

备注：1.投资人年度信用评价计分方式如下，总分=项目履约得分+投资能力得分。

项目履约得分 F=i=1nXiYii=1nYi  ，Xi为投资人第i项目得分，Yi为投资人在i项目公司的股权比例。

单个项目得分=该项目准备阶段得分×准备阶段时间权重+该项目建设阶段得分×建设阶段时间权重+该项目运营阶段得分×运营阶段时间权重+加分项得分。

投资能力得分=财务状况得分+公共信用记录得分+加分项得分。

例1：某项目评价年度内，1-4月为准备期，准备期得分为80分，5-12月为建设期，建设期得分为70分，荣誉加分2分，则单个项目得分=80*（4/12）+70*(8/12)+2=75.33分。

例2：某投资人评价年度内存在5个投资项目，项目1股权占比10%，项目2股权占比50%，项目3股权占比60%，项目4股权占比30%，项目5股权占比30%，项目1年度评分90分，项目2年度评分85分，项目3年度评分70分，项目4年度评分75分，项目5年度评分68分，则该投资人项目履约得分=（90*10%+85*50%+70*60%+75*30%+68*30%）/（10%+50%+60%+30%+30%）=75.78分。

2.每项信用评价记录均应附上依据。当因同一事件就标准中同一具体失信行为进行扣分时，按“就高不就低”原则执行，不重复扣分。